# PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA (VERSIÓN ECONÓMICA)

## Plataforma de Venta de Arte con Criptomonedas

### Para: ONG Pont Culturel

Versión: 2.1 – Económica
Fecha: Mayo 2026
Clasificación: Confidencial
Preparado por: [Tu Nombre] – Arquitecto de Soluciones Blockchain

## Índice

- Resumen Ejecutivo

- Filosofía de la Versión Económica: Principios Rectores

- Infraestructura y Presupuesto Reducido

- Moneda y Red: USDC sobre Arbitrum (Opción Más Barata)

- Pasarela de Pago: Alternativas de Código Abierto y Autogestionadas

- Arquitectura Técnica Simplificada

- Estrategia de Desarrollo: MVP y Hoja de Ruta Ágil

- Riesgos y Mitigación en un Contexto de Bajo Costo

- Conclusión y Recomendación Final

- Apéndice: Fuentes de Referencia

## 1. Resumen Ejecutivo

Este documento presenta la versión económica de la plataforma de venta de arte para la ONG Pont Culturel. El objetivo es ofrecer una solución funcional, segura y lista para el festival de septiembre de 2026, minimizando al máximo la inversión inicial y los costos operativos mensuales.

La meta es clara: reducir la inversión en infraestructura en un 85% y los costos de transacción en un 99% en comparación con las pasarelas de pago tradicionales.

- Infraestructura de Costo Cero o Mínimo: Utilizando servicios gratuitos en la nube (Oracle Cloud Free Tier) y VPS de bajo costo (Hetzner a $5/mes) se elimina casi por completo el gasto en servidores.

- Eliminación de Comisiones: Se priorizan las soluciones de pago de código abierto y autogestionadas (como BTCPay Server) para evitar las comisiones por transacción de los procesadores de pago comerciales. La única comisión que paga el proyecto es la de la red Arbitrum, que es ínfima.

- Desarrollo Enfocado en el MVP: Se reduce el alcance al Mínimo Producto Viable (MVP) estrictamente necesario para la feria, posponiendo funcionalidades avanzadas.

## 2. Filosofía de la Versión Económica: Principios Rectores

Para lograr un costo mínimo sin sacrificar la funcionalidad, nos guiamos por los siguientes principios:

| Principio | Descripción | Impacto en el Proyecto |
| --- | --- | --- |
| Todo en un VPS | Un solo servidor virtual privado (VPS) que ejecuta el backend, la base de datos, Redis y la pasarela de pago. | Ahorro de ~$25/mes en servicios cloud separados. |
| Código Abierto y Autogestionado | Utilizar software libre (BTCPay Server, Coolify) en lugar de servicios de pago. | Elimina el 1% de comisión de procesadores de pago como Coinbase Commerce. |
| Arquitectura Simplificada | Postergar el uso de Celery y Redis para monitoreo en tiempo real. Un script programado (cron job) cada 30 segundos es suficiente para el MVP. | Reduce la complejidad y el consumo de recursos del servidor. |
| Escalamiento Bajo Demanda | La arquitectura se diseña para funcionar en un solo VPS durante la feria. Si el tráfico lo exige, se puede migrar a un plan superior en minutos. | Se paga solo por lo que se necesita, cuando se necesita. |
| MVP Riguroso | Desarrollar solo las funcionalidades esenciales para la feria (catálogo, checkout con wallet, custodia básica). | Reduce el tiempo de desarrollo y, por lo tanto, los costos asociados. |

## 3. Infraestructura y Presupuesto Reducido

### 3.1 Arquitectura de Servidor Único

La principal medida de ahorro es consolidar todos los servicios en un solo VPS. Analicemos las mejores opciones:

| Proveedor | Plan | Especificaciones | Costo Mensual | Ideal Para |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oracle Cloud | Always Free Tier | 4 núcleos ARM, 24 GB RAM, 200 GB almacenamiento | $0 USD | La opción más potente y económica a largo plazo. |
| Hetzner | CX22 | 2 vCPU, 4 GB RAM, 40 GB SSD | ~$5 USD | Excelente equilibrio costo-rendimiento si Oracle no es una opción. |
| Hetzner | CAX21 | 4 vCPU ARM, 8 GB RAM, 80 GB SSD | ~$8 USD | Mayor potencia para el mismo precio que otros proveedores. |

Recomendación: La primera opción es solicitar una cuenta gratuita en Oracle Cloud, que ofrece una máquina virtual de 4 núcleos y 24 GB de RAM sin costo. Si no es posible, un VPS en Hetzner por $5/mes es la alternativa más económica del mercado.

Sobre este VPS se instalará Coolify, una plataforma como servicio (PaaS) gratuita y de código abierto que permite desplegar aplicaciones, bases de datos y servicios con la misma facilidad que Railway o Heroku, pero en tu propio servidor.

### 3.2 Desglose de Costos Mensuales

| # | Componente | Proveedor | Costo Mensual |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Servidor VPS (Opción Económica) | Oracle Cloud Free Tier | $0 USD |
| 2 | Servidor VPS (Opción de Respaldo) | Hetzner CX22 | $5 USD |
| 3 | Plataforma de Despliegue (PaaS) | Coolify (autoinstalado) | $0 USD |
| 4 | Base de Datos PostgreSQL | Autoinstalada en el VPS | $0 USD |
| 5 | Redis (Cache y Colas) | Autoinstalada en el VPS | $0 USD |
| 6 | RPC Arbitrum (Conexión Blockchain) | Alchemy Capa Gratuita | $0 USD |
| 7 | Pasarela de Pago | BTCPay Server (autoinstalado) | $0 USD |
| 8 | Almacenamiento de Imágenes | Cloudinary Plan Gratuito | $0 USD |
| 9 | Dominio (URL pública) | Namecheap / Cloudflare | $1.25 USD |
| Total Mensual (Opción A) |  |  | $1.25 USD |
| Total Mensual (Opción B) |  |  | $6.25 USD |

Ahorro Clave: La versión Profesional propuso un costo de infraestructura de 36.25/mes∗∗.EstaversioˊnEconoˊmicaloreducea∗∗36.25/mes∗∗.EstaversioˊnEconoˊmicaloreducea∗∗1.25/mes, un ahorro del 97%.

### 3.3 Costos Únicos de Desarrollo

| Concepto | Costo (USD) |
| --- | --- |
| Despliegue del Smart Contract ArtEscrow en Arbitrum One | $10 |
| Registro de Dominio (anual) | $15 |
| Total | $25 |

## 4. Moneda y Red: USDC sobre Arbitrum (Opción Más Barata)

La elección de USDC sobre Arbitrum se mantiene como la columna vertebral del proyecto por ser la opción más económica del mercado.

### 4.1 Comparativa de Costos de Transacción

| Moneda | Red | Costo por Transferencia | % sobre venta de $50 |
| --- | --- | --- | --- |
| USDC | Arbitrum | $0.002 USD | 0.004% |
| USDC | Ethereum L1 | $0.25 USD | 0.5% |
| BTC | Bitcoin L1 | 1.50−1.50−5.00 USD | 3% - 10% |
| Tarjeta de Crédito Tradicional | Visa/Mastercard | 2.5% - 3.5% + $0.30 USD | 3.1% - 4.1% |

Proyección para 225 transacciones (un festival):

- USDC en Arbitrum: $0.45 USD en comisiones totales.

- Tarjeta de crédito tradicional: 697.50−697.50−922.50 USD.

- Ahorro mínimo por festival: $697 USD.

### 4.2 ¿Por qué Arbitrum y no otra Capa 2?

Arbitrum ofrece las comisiones más bajas porque es la capa 2 con mayor volumen de transacciones, lo que abarata el costo por transacción al agrupar más operaciones en cada lote que se envía a Ethereum. Ninguna otra capa 2 importante ofrece un costo consistentemente menor.

## 5. Pasarela de Pago: Alternativas de Código Abierto y Autogestionadas

### 5.1 ¿Por qué no Coinbase Commerce?

La versión profesional proponía Coinbase Commerce por su facilidad de integración. Sin embargo, cobra una comisión del 1% por transacción. En un festival, esto significaría un gasto adicional de 146USDporcada146USDporcada14,625 USD en ventas. Para esta versión económica, recomiendo eliminar este costo y reemplazarlo con una solución gratuita.

### 5.2 Alternativa Principal: BTCPay Server

BTCPay Server es un procesador de pagos de código abierto, gratuito y autogestionado. Se instala en nuestro propio VPS y nos permite aceptar pagos en criptomonedas sin intermediarios, sin comisiones y con control total.

Ventajas:

- Costo Cero: Sin cuotas mensuales, sin comisiones por transacción. Solo pagas las comisiones de red de la blockchain.

- Soporte para USDC en Arbitrum: BTCPay Server es compatible con múltiples criptomonedas y se puede configurar para aceptar tokens ERC-20 como USDC en redes compatibles con Ethereum Virtual Machine (EVM) como Arbitrum.

- Autogestionado: Tú tienes el control total. Ideal para un proyecto que busca minimizar gastos operativos.

- Integración con WooCommerce y Shopify: Tiene plugins para las principales plataformas de e-commerce, lo que facilita la integración con el catálogo de obras.

### 5.3 Cómo Funciona con Nuestro Proyecto

- Instalamos BTCPay Server en el VPS junto al backend.

- Configuramos una "tienda" en BTCPay para la ONG.

- Conectamos BTCPay a un nodo de Arbitrum (podemos usar el RPC gratuito de Alchemy).

- Al recibir un pago, BTCPay notifica a nuestro backend FastAPI mediante un webhook.

- Nuestro backend actualiza el estado de la orden y procede con el flujo de custodia.

## 6. Arquitectura Técnica Simplificada

Esta arquitectura opera completamente en un solo servidor, eliminando la necesidad de múltiples servicios cloud.

### 6.1 Diagrama de Componentes (Versión de Servidor Único)

text

+-----------------------------------------------------------------------+

|                         VPS (Oracle Cloud / Hetzner $5/mes)           |

|                                                                       |

|  +------------------+  +------------------+  +---------------------+  |

|  | Panel de Control |  |   Backend        |  | Monitoreo Simple    |  |

|  | (Coolify)        |  | (FastAPI + Uvicorn)| (Script Cron Python) |  |

|  +-------+----------+  +--------+---------+  +----------+----------+  |

|          |                      |                        |            |

|          v                      v                        v            |

|  +-------+----------------------+------------------------+----------+ |

|  |                                                                  | |

|  |                    Servicios Internos                            | |

|  |  +--------------+  +---------------+  +------------------------+ | |

|  |  | PostgreSQL   |  | Redis         |  | BTCPay Server        |  |  |

|  |  | (Base Datos) |  | (Cache/Colas) |  | (Pasarela de Pago)    |  | |

|  |  +--------------+  +---------------+  +------------------------+ | |

|  +-------------------------------------------------------------------+|

+-----------------------------------------------------------------------+

|          |                       |

|          | Conexión RPC          | Emite eventos

|          v                       v

|  +-------------------+  +----------------------+

|  | Alchemy RPC       |  | ARBITRUM ONE (L2)    |

|  | (Capa Gratuita)   |  | ArtEscrow.sol        |

|  +-------------------+  | USDC: 0xaf88d...     |

|                         +----------------------+

v

+---------------+

| Cloudinary    |

| (Imágenes CDN)|

+---------------+

### 6.2 Estrategia de Monitoreo de Pagos de Bajo Costo

Para no depender de un costoso servicio de monitoreo, utilizaremos una estrategia simple y efectiva con un script en Python ejecutado por un cron job.

Alternativas Gratuitas:

| Herramienta | Descripción | Costo | Ideal Para |
| --- | --- | --- | --- |
| Script Python + Cron | Un script que se ejecuta cada 30 segundos consultando eventos del smart contract. | $0 | Solución más básica y económica. |
| Dune Analytics | Plataforma de análisis de datos on-chain con capa gratuita. | $0 | Consultas y dashboards públicos. |
| Chainrel | Notificaciones de eventos blockchain. Capa gratuita de 500 notificaciones/mes. | $0 | MVP con bajo volumen de transacciones. |

## 7. Estrategia de Desarrollo: MVP y Hoja de Ruta Ágil

Para minimizar los costos de desarrollo, la hoja de ruta se enfocará en un MVP estricto:

Prioridad 1 (Semanas 1-5):

- Catálogo de obras (frontend sencillo y responsive).

- Backend con API REST para crear órdenes.

- Smart Contract ArtEscrow para USDC en Arbitrum.

- Checkout con wallet (conexión básica con MetaMask).

- Panel de administración simple (login, ver órdenes, liberar pago).

Prioridad 2 (Semanas 6-7, solo si hay tiempo):

- Notificaciones por correo electrónico a compradores y artistas.

- Panel básico para el artista (ver estado de ventas).

- Mejoras de diseño y UX.

No incluido en el MVP (post-feria):

- Pasarela de pago con tarjeta de crédito (integración fiat on-ramp).

- Sistema de subastas.

- Aplicación móvil nativa (la web es una PWA instalable).

- Funcionalidades de comunidad (foros, comentarios).

## 8. Riesgos y Mitigación en un Contexto de Bajo Costo

La versión económica introduce riesgos específicos que deben gestionarse:

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Caída del VPS | Media | Alto | Configurar un VPS de respaldo en Oracle Cloud, también gratuito. |
| Fallo en BTCPay Server | Baja | Crítico | Tener documentado un proceso manual para recibir pagos en una wallet fría de la ONG durante la feria. |
| Retraso en la detección de pagos | Baja | Medio | El cron job que monitorea la blockchain puede tener un retraso máximo de 30 segundos. Para el MVP es aceptable. |
| Complejidad del Autoservicio | Media | Medio | La configuración inicial de BTCPay Server y Coolify requiere tiempo del equipo técnico. Se documentará cada paso. |
| Sanciones Internacionales (Cuba) | Baja | Crítico | Se mantiene la asesoría legal especializada y el flujo 100% cripto-nativo. |

## 9. Conclusión y Recomendación Final

La versión económica es viable y ofrece una reducción de costos operativos de hasta el 97% en comparación con la infraestructura profesional, y de hasta el 100% en comisiones por pasarela de pago. La clave es la consolidación de servicios en un VPS y el uso de software libre para los pagos.

La tabla resume las diferencias:

| Concepto | Versión Profesional | Versión Económica | Ahorro |
| --- | --- | --- | --- |
| Infraestructura Mensual | $36.25 USD | 1.25−1.25−6.25 USD | 83% - 97% |
| Pasarela de Pago | Coinbase Commerce (1%) | BTCPay Server (0%) | $146/festival |
| Costo Total Estimado (3 Meses) | 108.75+108.75+146 = $254.75 USD | 3.75−3.75−18.75 + 0= 0= 15 USD | ~94% |

La arquitectura sigue siendo sólida y segura, y se ha adaptado para funcionar dentro de un presupuesto extremadamente ajustado, sin comprometer la funcionalidad principal para el festival.

Preparado por: [Tu Nombre] – Arquitecto de Soluciones Blockchain
Contacto: [Tu email / WhatsApp]
Fecha: Mayo 2026

## 10. Apéndice: Fuentes de Referencia

| Fuente | Dato Clave |
| --- | --- |
| Oracle Cloud | Cómputo ARM gratuito de hasta 4 núcleos y 24 GB de RAM. |
| Hetzner | VPS a partir de $5/mes. |
| Coolify | Plataforma de despliegue gratuita y de código abierto. |
| BTCPay Server | Procesador de pagos gratuito y autogestionado. |
| Alchemy | Capa gratuita de RPC para Arbitrum. |
| Cloudinary | Capa gratuita de almacenamiento y CDN para imágenes. |
| Dune Analytics | Capa gratuita para análisis de datos on-chain. |
| Chainrel | Notificaciones de eventos blockchain con capa gratuita. |