## DOCUMENTO FINAL (VERSIÓN REVISADA)

# PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

## Plataforma de Venta de Arte con Criptomonedas

### Para: ONG Pont Culturel

Versión: 1.1
Fecha: Mayo 2026
Clasificación: Confidencial
Preparado por: [Tu Nombre] – Arquitecto de Soluciones Blockchain

## Índice

- Resumen Ejecutivo

- Infraestructura y Presupuesto

- Moneda y Red: Justificación Técnica

- Especificación de API REST y Flujo de Compra

- Arquitectura Técnica del Sistema

- Roadmap de Desarrollo

- Conclusión y Próximos Pasos

## 1. Resumen Ejecutivo

Este documento presenta la solución técnica completa para la plataforma de venta de arte de la ONG Pont Culturel, que operará durante el festival de septiembre de 2026 y posteriormente como marketplace permanente.

La propuesta se basa en tres pilares:

- Eficiencia económica: USDC sobre Arbitrum reduce los costos de transacción a 0.002USDporpago∗∗,42vecesmenosqueusarEthereumtradicional.Para225ventas,elcostooperativototalenblockchainnosuperaraˊlos∗∗0.002USDporpago∗∗,42vecesmenosqueusarEthereumtradicional.Para225ventas,elcostooperativototalenblockchainnosuperaraˊlos∗∗20 USD.

- Infraestructura ligera y escalable: servidores cloud por 36USD/mes∗∗(Railway),RPCgratuito(Alchemy)yalmacenamientodeimaˊgenesgratuito(Cloudinary).Elpresupuestomensualcompletoesdeapenas∗∗36USD/mes∗∗(Railway),RPCgratuito(Alchemy)yalmacenamientodeimaˊgenesgratuito(Cloudinary).Elpresupuestomensualcompletoesdeapenas∗∗36.25 USD.

- Arquitectura moderna y segura: backend en FastAPI + PostgreSQL, frontend en React, smart contract de custodia (escrow) en Arbitrum auditado, autenticación JWT y monitoreo blockchain 24/7.

La plataforma permite a coleccionistas de todo el mundo comprar obras de artistas cubanos pagando con USDC o ETH, con liquidación instantánea, custodia segura de fondos y liberación controlada por la ONG.

## 2. Infraestructura y Presupuesto Mensual

### 2.1 Arquitectura de Servidores

text

[App Móvil / Web]

↓

[API Backend FastAPI]  ←→  [PostgreSQL]

↓

[Monitor Blockchain (Celery + Redis)]

↓

[Smart Contract ArtEscrow en Arbitrum One]

↓

[Almacenamiento de imágenes (Cloudinary)]

### 2.2 Servicios Cloud y Costos Mensuales

| # | Componente | Función | Proveedor | Plan | Costo/mes (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Servidor Backend | API + monitoreo | Railway.app | 2 vCPU, 4 GB RAM | $25 |
| 2 | PostgreSQL | Base de datos | Railway.app (integrado) | 2 GB + backups | $10 |
| 3 | Redis | Cola de tareas | Railway.app (integrado) | 256 MB | $0 |
| 4 | RPC Arbitrum | Conexión blockchain | Alchemy | Capa gratuita | $0 |
| 5 | Almacenamiento imágenes | Obras de arte | Cloudinary | 25 GB + CDN | $0 |
| 6 | Dominio | URL pública | Namecheap / Cloudflare | .org o .art | $1.25 |
| 7 | Correo transaccional | Notificaciones | Resend | 100/día | $0 |
| 8 | Monitoreo | Logs y errores | Sentry | Plan gratuito | $0 |
| Total |  |  |  |  | $36.25 |

Nota: Railway.app incluye PostgreSQL y Redis en un solo plan, simplificando la administración. Si el tráfico supera las expectativas, escalar a un plan superior cuesta solo $20 adicionales/mes.

### 2.3 Costos Únicos (Inversión Inicial)

| Concepto | Costo (USD) |
| --- | --- |
| Despliegue del Smart Contract en Arbitrum | $15 |
| Verificación del contrato en Arbiscan | $0 |
| Configuración inicial de servidores | $0 |
| Auditoría de seguridad del smart contract (opcional recomendada) | 3,000−3,000−5,000 |
| Total sin auditoría | $15 |
| Total con auditoría | 3,015−3,015−5,015 |

## 3. Moneda y Red: Justificación Técnica

### 3.1 Moneda de Pago Principal: USDC en Arbitrum

¿Por qué USDC?

- Stablecoin respaldada 1:1 por dólares estadounidenses y activos del Tesoro de EE.UU.

- Auditorías mensuales de Circle durante más de 41 meses consecutivos.

- Regulada en EE.UU. y con cumplimiento de normativas internacionales.

- Adopción en Canadá: Coinbase Canadá ofrece 4.5% anual por mantener USDC, Paytrie expandió su infraestructura con Circle.

¿Por qué Arbitrum?

- Capa 2 de Ethereum con el mayor Valor Total Bloqueado: $16.64 mil millones.

- Más de 2.1 mil millones de transacciones procesadas acumuladas.

- Costo por transferencia: $0.002 USD.

- Respaldo de BlackRock, Franklin Templeton y Robinhood.

### 3.2 Comparativa de Costos por Transacción

| Moneda | Red | Costo por tx | Costo swap a ETH | % sobre venta de $50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USDC | Arbitrum | $0.002 | $0.08 | 0.16% |
| USDC | Ethereum L1 | $0.25 | $3.20 | 6.9% |
| USDT | Arbitrum | $0.002 | $0.08 | 0.16% |
| ETH | Arbitrum | $0.002 | — | 0.004% |
| BTC | Bitcoin L1 | 1.50−1.50−5.00 | — | 3% - 10% |

Proyección para 225 transacciones (un festival):

- USDC en Arbitrum: $18.45 total.

- USDC en Ethereum L1: $776.25 total.

- Ahorro: $757.80 por festival solo en comisiones.

### 3.3 Volatilidad y Estabilidad

| Activo | Volatilidad diaria | ¿Apto para comercio? |
| --- | --- | --- |
| USDC | 0.00% | ✅ Excelente |
| USDT | 0.01% | ✅ Bueno |
| ETH | 3% - 8% | ⚠️ Riesgo alto |
| BTC | 2% - 5% | ❌ Inaceptable |

Conclusión: USDC garantiza que el comprador pague exactamente lo acordado y el artista reciba exactamente lo esperado, sin riesgo de fluctuaciones.

### 3.4 Opción Secundaria: ETH en Arbitrum

Se puede aceptar ETH como alternativa, con conversión automática a USDC mediante un swap en Uniswap en Arbitrum (costo adicional ~$0.08). Esto elimina la exposición a la volatilidad del ETH.

## 4. Especificación de API REST y Flujo de Compra

### 4.1 Diagrama de Flujo de Compra

text

1. Visitante → Navega catálogo → Ve precio en USD y USDC.

2. Comprador → Clic en "Comprar" → POST /api/orders.

3. Backend → Crea orden "pending" → Devuelve datos para tx.

4. Comprador (wallet) → Firma approve + createEscrow en Arbitrum.

5. Smart Contract → Emite evento EscrowCreated → Fondos bloqueados.

6. Monitor (Celery) → Detecta evento → status = "paid".

7. ONG → Entrega obra → Libera pago desde panel admin (firma manual con wallet hardware).

8. Smart Contract → Transfiere fondos al artista → Evento EscrowReleased.

9. Artista → Recibe USDC/ETH en su wallet en Arbitrum.

### 4.2 Endpoints Principales

#### 4.2.1 Catálogo Público

GET /api/v1/artworks

json

[

{

"id": "uuid",

"title": "Atardecer en La Habana",

"artist": { "name": "Ana María López", "wallet_address": "0x..." },

"price_usd": 350,

"price_usdc": "350.00",

"images": ["https://cdn.puentedigital.art/artwork-1.jpg"]

}

]

#### 4.2.2 Crear Orden (Comprador)

POST /api/v1/orders

json

// Request

{ "artwork_id": "uuid", "artist_address": "0x...", "buyer_address": "0x...", "amount": "350.00", "currency": "USDC" }

// Response

{

"order_id": "uuid",

"order_id_bytes32": "0xabc...",

"contract_address": "0xdef...",

"method": "createUsdcEscrow",

"params": { "orderId": "0xabc...", "artist": "0x...", "amount": "350000000" }

}

#### 4.2.3 Confirmar Pago

POST /api/v1/orders/{order_id}/confirm

json

{ "tx_hash": "0x789..." }

#### 4.2.4 Liberar Pago (Admin ONG, requiere JWT + firma externa)

POST /api/v1/admin/orders/{order_id}/release

json

// Response

{ "status": "released", "tx_hash": "0xghi...", "released_at": "2026-09-16T12:00:00Z" }

Nota: El backend prepara la transacción pero la firma se realiza con la wallet hardware de la ONG conectada al panel de administración. La clave privada nunca sale del dispositivo seguro.

#### 4.2.5 Autenticación Admin

POST /api/v1/auth/login

json

{ "username": "admin", "password": "..." }

// Response: { "access_token": "eyJ...", "token_type": "bearer" }

#### 4.2.6 Panel del Artista (Post-MVP)

GET /api/v1/artist/orders (requiere autenticación del artista)

json

[

{

"order_id": "uuid",

"artwork_title": "Atardecer en La Habana",

"status": "released",

"amount": "350.00",

"currency": "USDC",

"released_at": "2026-09-16T12:00:00Z"

}

]

Nota para el desarrollador de la APK: la app debe integrar WalletConnect para conectar la billetera del comprador y construir las transacciones hacia el contrato ArtEscrow usando los parámetros devueltos por la API.

## 5. Arquitectura Técnica del Sistema

### 5.1 Diagrama de Componentes

text

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐

│                     USUARIOS                             │

│  [Visitante Web]  [Comprador App]  [Admin ONG Web]      │

└────────┬─────────────────┬──────────────────┬───────────┘

│                 │                  │

▼                 ▼                  ▼

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐

│              FRONTEND (React + PWA)                      │

│  Catálogo · Checkout con Wallet · Panel Admin           │

└────────────────────────┬────────────────────────────────┘

│ HTTPS

▼

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐

│             BACKEND (FastAPI + Uvicorn)                  │

│  API REST · Autenticación JWT · Lógica de negocio      │

└────────┬───────────────────────────────┬────────────────┘

│ SQL                           │ Comandos

▼                               ▼

┌──────────────┐              ┌──────────────────┐

│ PostgreSQL   │              │  Redis + Celery  │

│ Artistas     │              │  Monitor blockchain│

│ Obras        │              └────────┬─────────┘

│ Órdenes      │                       │ web3.py

└──────────────┘                       ▼

┌──────────────────────┐

│  ARBITRUM ONE        │

│  Smart Contract      │

│  ArtEscrow           │

│  USDC Token          │

└──────────────────────┘

### 5.2 Stack Tecnológico

| Capa | Tecnología | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React 18, Vite, TailwindCSS, ethers.js | SPA rápida, diseño atractivo para galería de arte, conexión nativa a wallets. |
| Backend | Python 3.12, FastAPI, Uvicorn, SQLAlchemy 2.0 | Alto rendimiento, tipado fuerte, Web3.py para blockchain, async nativo. |
| Base de datos | PostgreSQL | Transacciones ACID, integridad referencial, escalabilidad. |
| Cache / Colas | Redis + Celery | Monitoreo de blockchain en segundo plano sin bloquear la API. |
| Blockchain | Arbitrum One + Solidity | Costos ultrabajos, seguridad heredada de Ethereum, 2.27M tx/día. |
| DevOps | Docker Compose, Railway.app, GitHub Actions | Despliegue automatizado, escalado con un clic. |
| Almacenamiento | Cloudinary CDN | Imágenes optimizadas, carga rápida global. |

### 5.3 Seguridad

- Autenticación: JWT con expiración de 30 minutos para panel admin.

- Wallets y firma de transacciones: La clave privada de la ONG para liberar fondos se almacena en una hardware wallet (Ledger) y nunca se introduce en el servidor. El panel de administración se conecta directamente a la wallet para firmar la transacción releaseEscrow de forma segura. El backend solo prepara la transacción y la envía a la red una vez firmada por el administrador.

- Smart Contract: ReentrancyGuard, auditoría externa previa al lanzamiento, código verificado en Arbiscan.

- Backend: CORS restringido, rate limiting, dependencias actualizadas, escaneo de vulnerabilidades.

- Base de datos: Acceso solo mediante API, credenciales en variables de entorno, backups diarios.

### 5.4 Escalabilidad

El stack soporta el tráfico esperado del festival (500 usuarios concurrentes, ~2 compras/minuto) sin ajustes. Para crecimiento futuro, Railway permite escalar verticalmente con un clic; alternativamente se puede migrar a AWS ECS con balanceador de carga.

## 6. Roadmap de Desarrollo (Post-Financiamiento)

| Fase | Duración | Actividades | Entregables |
| --- | --- | --- | --- |
| F1: Setup | Semana 1 | Desplegar contrato en Arbitrum One, configurar Railway, BD, migraciones. | Contrato verificado, backend corriendo, endpoints de prueba. |
| F2: MVP Core | Semanas 2-4 | CRUD de obras y artistas, creación de órdenes, monitor blockchain. | API funcional, panel admin básico, panel artista (estado de órdenes). |
| F3: Integración Wallet | Semanas 5-6 | Checkout con MetaMask/WalletConnect, approve + createEscrow. | Flujo de compra completo en testnet. |
| F4: Auditoría | Semana 7 | Revisión externa del smart contract por firma especializada. | Reporte de auditoría, correcciones. |
| F5: Testing | Semanas 8-9 | Pruebas de carga, UX con usuarios reales, ajustes finales. | Informe de pruebas, versión estable. |
| F6: Lanzamiento | Semana 10 | Despliegue final, documentación, capacitación ONG. | Plataforma lista para el festival. |

Fecha objetivo: Plataforma operativa para la primera semana de septiembre de 2026.

## 7. Conclusión y Próximos Pasos

### 7.1 Resumen de la Propuesta

| Aspecto | Decisión | Beneficio |
| --- | --- | --- |
| Moneda de pago | USDC | Estabilidad 1:1 con USD, sin volatilidad. |
| Red blockchain | Arbitrum | Costo $0.002/tx, 42x más barato que Ethereum L1. |
| Backend | FastAPI + PostgreSQL | Alto rendimiento, tipado fuerte, Python maduro. |
| Smart Contract | ArtEscrow (Solidity) | Custodia segura, liberación controlada por ONG. |
| Infraestructura | Railway + Alchemy | $36.25/mes, escalable, sin DevOps complejo. |

### 7.2 Riesgos Identificados y Mitigación

| Riesgo | Mitigación |
| --- | --- |
| ONG no obtiene financiamiento | Solo se ha invertido tiempo de estudio, no dinero. El conocimiento queda para futuros proyectos. |
| Plazos ajustados (septiembre) | Arquitectura modular, equipo separado (backend/APK), inicio inmediato tras financiamiento. |
| Cambios de requisitos | API y contrato flexibles, diseño desacoplado. |
| Sanciones internacionales (Cuba) | Asesoría legal especializada. Flujo cripto-nativo: los pagos nunca tocan el sistema bancario estadounidense; los artistas reciben stablecoins directamente en su wallet y las convierten a pesos cubanos mediante servicios OTC locales. |

### 7.3 Próximos Pasos Inmediatos

- Revisión y aprobación de esta propuesta por la ONG Pont Culturel.

- Contratación de asesoría legal para validar el flujo financiero con artistas cubanos.

- Firma de acuerdo y asignación de presupuesto para inicio de desarrollo.

- Despliegue de prueba en Arbitrum Sepolia (testnet) como demostración.

Preparado por: [Tu Nombre]
Contacto: [Tu email / WhatsApp]
Fecha: Mayo 2026

Este documento es confidencial y propiedad intelectual del equipo proponente.