# PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA (VERSIÓN PROFESIONAL)

## Plataforma de Venta de Arte con Criptomonedas

### Para: ONG Pont Culturel

Versión: 2.0 – Profesional
Fecha: Mayo 2026
Clasificación: Confidencial
Preparado por: [Tu Nombre] – Arquitecto de Soluciones Blockchain

## Índice

- Resumen Ejecutivo

- Introducción y Alcance del Proyecto

- Requerimientos de Negocio y Partes Interesadas

- Arquitectura de Pagos y Justificación de Mercado

- Análisis Comparativo de Referencias de la Industria

- Especificación de la API REST y Flujo de Compra

- Arquitectura Técnica del Sistema

- Seguridad y Cumplimiento Normativo

- Hoja de Ruta y Plan de Desarrollo

- Riesgos y Mitigación

- Conclusión y Próximos Pasos

- Apéndice: Fuentes de Referencia

## 1. Resumen Ejecutivo

Este documento presenta la solución técnica completa para la plataforma de venta de arte de la ONG Pont Culturel, que operará durante el festival de septiembre de 2026 y posteriormente como marketplace permanente. La propuesta se ha diseñado siguiendo los estándares de la industria para sistemas de pago con stablecoins (IEEE 2140.5-2020, Stablecoin Standard) y las mejores prácticas en arquitectura de contratos inteligentes .

La solución se articula en torno a cuatro pilares estratégicos:

- Rendimiento financiero óptimo: La combinación de USDC sobre Arbitrum reduce los costes de transacción a $0.002 USD por pago, lo que representa un ahorro del 98% frente a las pasarelas de pago tradicionales. El mercado de stablecoins, valorado en cerca de USD 250 mil millones a mayo de 2025, ha demostrado un crecimiento imparable —el uso de USDC creció un 337% interanual y ahora representa el 68% de todos los pagos con criptomonedas.

- Infraestructura de grado empresarial: Railway.app con balanceo de carga, PostgreSQL con réplicas de lectura y monitoreo 24/7 con Sentry. Presupuesto mensual completo de $57.25 USD.

- Seguridad de nivel institucional: Smart contract con custodia (escrow) verificado en Arbiscan, gestión de claves mediante hardware wallet (Ledger), autenticación JWT con rotación de tokens y auditoría de seguridad externa.

- Validación de mercado: Arbitrum procesa 1.5 millones de transacciones diarias con un TVL de $2.8 mil millones, y el 64% de los comerciantes prefiere stablecoins en soluciones de Capa 2. Más de 32,000 comerciantes a nivel global ya aceptan criptomonedas como medio de pago.

## 2. Introducción y Alcance del Proyecto

### 2.1 Visión del Proyecto

Crear una plataforma de comercio electrónico especializada que permita a la ONG Pont Culturel promocionar y vender las obras de sus artistas cubanos asociados durante la feria de septiembre y más allá. La plataforma eliminará las barreras financieras tradicionales al permitir pagos con criptomonedas, ofreciendo una solución rápida, segura y de alcance global para conectar a los artistas con coleccionistas internacionales.

### 2.2 Objetivos Clave

- Lanzar para la Feria: Tener una versión funcional, estable y segura de la plataforma operativa para el evento de septiembre.

- Facilitar Ventas Globales: Permitir la compra de obras por parte de coleccionistas de cualquier parte del mundo utilizando criptomonedas (principalmente USDC, con ETH como opción secundaria).

- Empoderar a los Artistas: Proporcionar a los artistas cubanos una vitrina digital profesional y un medio para recibir pagos de manera eficiente, sorteando las complejidades de la banca tradicional.

- Demostrar Tracción: Validar el modelo de negocio y la tecnología durante la feria para atraer más artistas, compradores y futuras rondas de inversión.

### 2.3 Valor Aportado

- Para la ONG: Una herramienta innovadora que moderniza su propuesta de valor, atrae a un nuevo perfil de coleccionista tecnológico/cripto y posiciona a la organización como vanguardista en el sector cultural.

- Para los Artistas: Acceso a un mercado global sin intermediarios costosos. Recepción de pagos en minutos (vs. semanas por transferencia bancaria), con la opción de mantener sus fondos en criptoactivos o convertirlos a su moneda local.

- Para los Coleccionistas: Una experiencia de compra fluida, segura y familiar para el público cripto, con la confianza de que están apoyando directamente una causa social.

- Para el Inversor: Un modelo de negocio validado por datos de mercado que demuestra un crecimiento del 337% en adopción de USDC y un ahorro del 98% en costos transaccionales frente a sistemas tradicionales.

## 3. Requerimientos de Negocio y Partes Interesadas

### 3.1 Partes Interesadas (Stakeholders)

| Parte Interesada | Rol | Interés Principal |
| --- | --- | --- |
| ONG Pont Culturel | Operador del festival | Recaudar fondos para los artistas, mostrar innovación tecnológica |
| Artistas Cubanos | Beneficiarios finales | Vender sus obras, recibir pagos de forma rápida y segura |
| Coleccionistas | Compradores | Adquirir arte con criptomonedas, apoyar una causa social |
| Equipo de Desarrollo | Constructores | Implementar una solución robusta, escalable y segura |
| Reguladores Canadienses | Supervisores | Garantizar el cumplimiento de normativas AML/KYC y sanciones internacionales |

### 3.2 Requerimientos Funcionales (MVP para Septiembre)

- Catálogo Digital de Artistas: Perfiles de artista curados, con biografía, declaración artística y galería de obras. Cada obra tendrá su propia página con imágenes de alta resolución, descripción, técnica, dimensiones y precio en USD (con conversión en tiempo real a criptomonedas seleccionadas).

- Pasarela de Pago en Criptomoneda: Integración con smart contract de custodia (ArtEscrow) en Arbitrum. El comprador conecta su wallet (MetaMask, WalletConnect) y completa la transacción en segundos.

- Sistema de Custodia (Escrow): Los fondos de la compra se bloquean en un smart contract. Una vez que la ONG confirme la entrega de la obra y el comprador confirme la recepción satisfactoria (o tras un período de tiempo), la ONG liberará el pago al artista.

- Panel de Administración para la ONG: Gestión de artistas y obras, visualización de transacciones en tiempo real, gestión del proceso de custodia (marcar como "enviado", "recibido"), generación de informes de ventas.

- Panel para el Artista: Visibilidad del estado de sus obras (en venta, vendida, pago pendiente de liberación) e historial de ventas.

- Diseño Atractivo y Mobile-Friendly: Interfaz visualmente impactante para mostrar el arte, funcionando perfectamente en dispositivos móviles y tablets.

### 3.3 Requerimientos No Funcionales

- Rendimiento: Soporte para 500 usuarios concurrentes, tiempo de carga de página < 2 segundos.

- Disponibilidad: 99.9% de uptime durante el festival, con monitoreo 24/7.

- Seguridad: Cumplimiento de estándares OWASP, claves privadas en hardware wallet (nunca en servidores), auditoría de seguridad externa.

- Escalabilidad: Infraestructura elástica para absorber picos de tráfico sin degradación del servicio.

- Cumplimiento: Alineación con la Ley de Stablecoins de Canadá (C-15, vigente desde marzo 2026) y normativas AML/KYC aplicables.

## 4. Arquitectura de Pagos y Justificación de Mercado

### 4.1 Moneda de Pago Principal: USDC en Arbitrum

¿Por qué USDC?

- Stablecoin respaldada 1:1 por dólares estadounidenses y activos del Tesoro de EE.UU.

- Auditorías mensuales de Circle durante más de 41 meses consecutivos.

- Regulada en EE.UU. y con cumplimiento de normativas internacionales (MiCA en Europa).

- Adopción en Canadá: Coinbase Canadá ofrece 4.5% anual por mantener USDC, Paytrie expandió su infraestructura con Circle.

- Crecimiento del 337% interanual en uso de USDC, representando el 68% de todos los pagos con criptomonedas.

¿Por qué Arbitrum?

- Capa 2 de Ethereum con el mayor Valor Total Bloqueado: $16.64 mil millones.

- Procesa 1.5 millones de transacciones diarias, con más de 2.1 mil millones de transacciones acumuladas.

- Costo por transferencia: $0.002 USD (promedio marzo 2026).

- La participación de mercado de USDC en Arbitrum aumentó del 44% al 58% en meses recientes, demostrando una adopción acelerada.

- Respaldo institucional de BlackRock, Franklin Templeton y Robinhood, con flujos netos diarios de $53M.

### 4.2 Comparativa de Costos por Transacción

| Moneda | Red | Costo por tx | % sobre venta de $50 |
| --- | --- | --- | --- |
| USDC | Arbitrum | $0.002 | 0.004% |
| USDC | Ethereum L1 | $0.25 | 0.5% |
| USDT | Arbitrum | $0.002 | 0.004% |
| ETH | Arbitrum | $0.002 | 0.004% |
| BTC | Bitcoin L1 | 1.50−1.50−5.00 | 3% - 10% |
| Tarjeta de crédito tradicional | Visa/Mastercard | 2.5% - 3.5% + $0.30 | 3.1% - 4.1% |

Proyección para 225 transacciones (un festival):

- USDC en Arbitrum: $18.45 total (0.08% del ingreso bruto).

- Tarjeta de crédito tradicional: 697.50−697.50−922.50 total.

- Ahorro con cripto: entre 679.05y679.05y904.05 por festival.

### 4.3 Tendencias de Mercado que Respaldan la Decisión

- 7.8B+enmarketcapdestablecoins∗∗enArbitrum,con∗∗7.8B+enmarketcapdestablecoins∗∗enArbitrum,con∗∗74B+ en volumen de transferencias en 30 días, lo que confirma la liquidez y madurez de la red para procesar pagos.

- Las empresas ahorrarán $26 mil millones para 2028 mediante pagos con stablecoins, según Juniper Research.

- 41% de los comerciantes ya liquidan en criptomonedas (frente al 27% del año anterior), una tendencia que seguirá acelerándose.

## 5. Análisis Comparativo de Referencias de la Industria

### 5.1 Estándares y Marcos de Referencia

| Estándar | Descripción | Aplicación en este Proyecto |
| --- | --- | --- |
| IEEE 2140.5-2020 | Marco de custodia para criptoactivos | El smart contract ArtEscrow implementa custodia no-custodial con liberación condicional, alineado con la lógica de negocio de este estándar. |
| Stablecoin Standard | Normas operativas y de transparencia para stablecoins | USDC cumple con todas las exigencias de transparencia (auditorías mensuales) y respaldo 1:1. |
| Circle Contracts API | Plataforma de smart contracts para escrow | Nuestro ArtEscrow sigue la misma arquitectura: crear depósito → verificar condición → liberar/reembolsar, validada por Circle para USDC. |

### 5.2 Casos de Éxito y Benchmarking

| Proyecto | Similitud | Lección Aprendida |
| --- | --- | --- |
| One Ocean Foundation (NFT Collection) | ONG que utiliza blockchain para vender arte digital | Vendieron todos los NFT en menos de un mes. Demuestra que el público responde positivamente a iniciativas que unen arte, blockchain y causa social. |
| Brush of Hope (Malasia) | Exposición de arte con NFT y cripto para recaudar fondos | Combinaron Web2 y Web3, vendiendo el 100% de las obras. Validan el modelo híbrido (físico + digital) que implementaremos. |
| Tezos Art Ecosystem (2025) | Más de 500,000 NFTs vendidos en un año | La adopción institucional del arte en blockchain es una realidad. Museos como el Musée d'Orsay ya participan. |

## 6. Especificación de la API REST y Flujo de Compra

### 6.1 Diagrama de Flujo de Compra

text

1. Visitante → Navega catálogo → Ve precio en USD y USDC (conversión en tiempo real).

2. Comprador → Clic en "Comprar" → POST /api/v1/orders.

3. Backend → Crea orden "pending" → Devuelve datos para tx blockchain.

4. Comprador (wallet) → Firma approve (si USDC) + createEscrow en Arbitrum.

5. Smart Contract → Emite evento EscrowCreated → Fondos bloqueados en custodia.

6. Monitor (Celery) → Detecta evento → Actualiza status = "paid".

7. ONG → Entrega obra física → Libera pago desde panel admin (firma con hardware wallet).

8. Smart Contract → Transfiere fondos al artista → Evento EscrowReleased.

9. Artista → Recibe USDC/ETH en su wallet en Arbitrum → Convierte vía OTC local si desea.

### 6.2 Endpoints Principales

#### 6.2.1 Catálogo Público

GET /api/v1/artworks

json

[

{

"id": "uuid",

"title": "Atardecer en La Habana",

"artist": { "name": "Ana María López", "wallet_address": "0x..." },

"price_usd": 350,

"price_usdc": "350.00",

"price_eth": "0.105",

"images": ["https://cdn.puentedigital.art/artwork-1.jpg"]

}

]

#### 6.2.2 Crear Orden (Comprador)

POST /api/v1/orders

json

{

"artwork_id": "uuid",

"artist_address": "0x...",

"buyer_address": "0x...",

"amount": "350.00",

"currency": "USDC"

}

Respuesta:

json

{

"order_id": "uuid",

"order_id_bytes32": "0xabc...",

"contract_address": "0xdef...",

"method": "createUsdcEscrow",

"params": { "orderId": "0xabc...", "artist": "0x...", "amount": "350000000" }

}

#### 6.2.3 Confirmar Pago

POST /api/v1/orders/{order_id}/confirm

json

{ "tx_hash": "0x789..." }

#### 6.2.4 Liberar Pago (Admin ONG, JWT + firma hardware wallet)

POST /api/v1/admin/orders/{order_id}/release

json

{ "status": "released", "tx_hash": "0xghi...", "released_at": "2026-09-16T12:00:00Z" }

#### 6.2.5 Panel del Artista

GET /api/v1/artist/orders

json

[{ "order_id": "uuid", "artwork_title": "Atardecer...", "status": "released", "amount": "350.00" }]

## 7. Arquitectura Técnica del Sistema

### 7.1 Diagrama de Componentes

text

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐

│                     USUARIOS                             │

│  [Visitante Web]  [Comprador App]  [Admin ONG Web]      │

└────────┬─────────────────┬──────────────────┬───────────┘

│                 │                  │

▼                 ▼                  ▼

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐

│              FRONTEND (React + PWA)                      │

│  Catálogo · Checkout con Wallet · Panel Admin           │

│  Imágenes: Cloudinary CDN con transformación dinámica   │

└────────────────────────┬────────────────────────────────┘

│ HTTPS

▼

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐

│             BACKEND (FastAPI + Uvicorn con Workers)      │

│  API REST · Autenticación JWT · Lógica de negocio      │

└────────┬───────────────────────────────┬────────────────┘

│ SQL (asyncpg)                 │ Comandos

▼                               ▼

┌──────────────┐              ┌──────────────────┐

│ PostgreSQL   │              │  Redis + Celery  │

│ • Réplica    │              │  Monitor blockchain│

│ • Backups    │              │  • Eventos        │

└──────────────┘              │  • Notificaciones │

└────────┬─────────┘

│ web3.py

▼

┌──────────────────────┐

│  ARBITRUM ONE (L2)   │

│  ArtEscrow.sol       │

│  USDC: 0xaf88d...    │

└──────────────────────┘

### 7.2 Stack Tecnológico

| Capa | Tecnología | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React 18, Vite, TailwindCSS, ethers.js v6 | SPA rápida, diseño atractivo, conexión nativa a wallets |
| Backend | Python 3.12, FastAPI, Uvicorn, SQLAlchemy 2.0 | Alto rendimiento, Web3.py maduro, async nativo |
| Base de datos | PostgreSQL + réplica de lectura | Integridad referencial, escalabilidad horizontal |
| Cache/Colas | Redis + Celery | Monitoreo de blockchain en segundo plano |
| Blockchain | Arbitrum One + Solidity (OpenZeppelin) | ReentrancyGuard, seguridad heredada de Ethereum |
| DevOps | Docker Compose, Railway.app, GitHub Actions | CI/CD automatizado |
| CDN | Cloudinary | Optimización dinámica de imágenes, WebP, lazy loading |
| Monitoreo | Sentry + UptimeRobot | Alertas en tiempo real, logs centralizados |

## 8. Seguridad y Cumplimiento Normativo

### 8.1 Medidas de Seguridad

| Capa | Medida | Estándar |
| --- | --- | --- |
| Smart Contract | ReentrancyGuard (OpenZeppelin), auditoría externa previa al lanzamiento | IEEE 2140.5-2020 |
| Wallets | Clave privada de la ONG en hardware wallet (Ledger). El backend solo prepara transacciones; la firma es manual | NIST SP 800-63 |
| Autenticación | JWT con expiración de 30 min, refresh tokens, 2FA para panel admin | OWASP ASVS |
| Backend | CORS restringido, rate limiting (SlowApi), validación de entradas (Pydantic) | OWASP Top 10 |
| Base de datos | Acceso solo mediante API, credenciales en variables de entorno, backups diarios encriptados | GDPR/PCI-DSS |
| HTTPS | TLS 1.3 con certificados emitidos por Let's Encrypt | NIST SP 800-52 |

### 8.2 Cumplimiento Normativo

- Ley de Stablecoins de Canadá (C-15): USDC está respaldado 1:1 y es emitido por Circle, entidad regulada.

- AML/KYC: La ONG verificará la identidad de los artistas (no de los compradores). El smart contract mantiene un registro inmutable de todas las transacciones.

- Sanciones Internacionales (Cuba): Asesoría legal especializada. Flujo 100% cripto-nativo que no involucra al sistema bancario estadounidense. Los artistas reciben USDC directamente y convierten mediante servicios OTC locales.

## 9. Hoja de Ruta y Plan de Desarrollo

| Fase | Duración | Actividades Clave | Entregables |
| --- | --- | --- | --- |
| F1: Setup | Semana 1 | Desplegar contrato en Arbitrum One, Railway, BD, migraciones | Contrato verificado en Arbiscan, backend operativo |
| F2: MVP Core | Semanas 2-4 | CRUD de obras/artistas, creación de órdenes, monitor blockchain | API funcional, panel admin y artista básicos |
| F3: Integración Wallet | Semanas 5-6 | Checkout con MetaMask/WalletConnect, approve + createEscrow | Flujo de compra completo en testnet |
| F4: Auditoría y Seguridad | Semanas 7-8 | Auditoría externa del smart contract, hardening del backend | Reporte de seguridad, correcciones |
| F5: Testing | Semanas 9-10 | Pruebas de carga (500 usuarios concurrentes), UX con usuarios reales | Informe de pruebas, versión RC |
| F6: Lanzamiento | Semanas 11-12 | Despliegue final, documentación, capacitación ONG | Plataforma lista para el festival |

### 9.1 Presupuesto de Desarrollo (Servicios Profesionales)

| Concepto | Costo (USD) |
| --- | --- |
| Desarrollo Backend (FastAPI + BD + Monitor) | $15,000 |
| Desarrollo Smart Contract + Auditoría | $8,000 |
| Desarrollo Frontend (React + PWA) | $10,000 |
| Infraestructura Mensual (12 meses) | $687 |
| Total | $33,687 |

## 10. Riesgos y Mitigación

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| ONG no obtiene financiamiento | Media | Alto | Solo se ha invertido tiempo de estudio. Conocimiento reutilizable. |
| Plazos ajustados (septiembre) | Media | Alto | Arquitectura modular, equipo separado, metodología ágil. |
| Cambios de requisitos | Alta | Medio | API y contrato desacoplados, diseño flexible. |
| Sanciones internacionales (Cuba) | Baja | Crítico | Asesoría legal especializada, flujo 100% cripto-nativo. |
| Fallo de la red Arbitrum | Muy baja | Crítico | Plan de contingencia con wallet fría para cobros manuales. |
| Ataque al smart contract | Baja | Crítico | Auditoría externa, ReentrancyGuard, límites de gas. |

## 11. Conclusión y Próximos Pasos

El mercado de stablecoins ha alcanzado una madurez que hace viable y rentable este proyecto. Con un ahorro de hasta el 98% en costos transaccionales frente a pagos tradicionales, una adopción de USDC que crece al 337% interanual y una infraestructura (Arbitrum) que procesa 1.5 millones de transacciones diarias con costos de fracciones de centavo, la combinación USDC + Arbitrum + Smart Contract Escrow representa la opción técnicamente superior y financieramente óptima.

Próximos Pasos:

- Revisión y aprobación de esta propuesta por la ONG Pont Culturel.

- Contratación de asesoría legal para validar el flujo financiero con artistas cubanos.

- Firma de acuerdo y asignación de presupuesto para inicio de desarrollo.

- Despliegue de prueba en Arbitrum Sepolia (testnet) como demostración.

Preparado por: [Tu Nombre] – Arquitecto de Soluciones Blockchain
Contacto: [Tu email / WhatsApp]
Fecha: Mayo 2026

## 12. Apéndice: Fuentes de Referencia

| Fuente | Dato Clave |
| --- | --- |
| CoinGate H1 2025 Report | USDC creció 337%, representa 68% de pagos cripto |
| Outposts.io (Feb 2026) | Arbitrum: 53Mflujosnetosdiarios,53Mflujosnetosdiarios,7.8B en stablecoins |
| OKX/Arbitrum Insights | USDC en Arbitrum: de 44% a 58% de participación |
| BlockEden.xyz | Arbitrum: 1.5M tx/día, $2.8B TVL |
| Juniper Research | $26 mil millones de ahorro empresarial con stablecoins para 2028 |
| One Ocean Foundation | Colección NFT vendida en < 1 mes |
| Brush of Hope | 100% de obras vendidas combinando Web2 y Web3 |