PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA
Plataforma de Venta de Arte con Criptomonedas
Para: ONG Pont Culturel

| Versión | 2.0 – Equilibrada |
| --- | --- |
| Fecha | 1 de Mayo del 2026 12:26 AM |
| Preparado por | Daniel R. Crespo |

### ÍNDICE

- Resumen Ejecutivo

- Infraestructura y Presupuesto Mensual

- Moneda y Red: Justificación Técnica

- Funcionamiento de la API y Flujo de Compra

- Arquitectura Técnica del Sistema

- Hoja de Ruta de Desarrollo

- Conclusión y Próximos Pasos

### 1. RESUMEN EJECUTIVO

Este documento describe la solución técnica completa para la plataforma de venta de arte de la ONG Pont Culturel. La plataforma funcionará durante el festival de septiembre de 2026 y, posteriormente, como un mercado permanente de arte digital.

La propuesta se sostiene sobre tres pilares complementarios.

Eficiencia económica. Utilizar la stablecoin USDC sobre la red Arbitrum reduce el costo de cada transacción a 0,002 dólares, una cifra 42 veces inferior a la de la red principal de Ethereum. Para un volumen estimado de 225 ventas durante el festival, el gasto total en comisiones de red no superará los 20 dólares.

Infraestructura ligera y escalable. La plataforma emplea servicios en la nube por un costo mensual de 36,25 dólares, una conexión gratuita a la blockchain mediante Alchemy y almacenamiento de imágenes sin costo con Cloudinary.

Arquitectura moderna y segura. El sistema se compone de un backend en FastAPI con base de datos PostgreSQL, un frontend en React, un contrato inteligente de custodia desplegado en Arbitrum, autenticación mediante tokens JWT y monitoreo continuo de la blockchain.

La plataforma permite a coleccionistas de cualquier parte del mundo comprar obras de artistas cubanos pagando con USDC (u opcionalmente con ETH), con liquidación instantánea, custodia segura de los fondos y liberación del pago controlada por la ONG.

### 2. INFRAESTRUCTURA Y PRESUPUESTO MENSUAL

#### 2.1 Arquitectura de servidores

La infraestructura se organiza en capas comunicadas entre sí: el frontend recibe las peticiones de los usuarios, el backend procesa la lógica de negocio y coordina los distintos servicios, y la capa blockchain ejecuta las transacciones de custodia.

El flujo de datos es el siguiente: las aplicaciones de los usuarios se comunican con el backend a través de una API REST. El backend lee y escribe en la base de datos PostgreSQL, envía tareas asíncronas a Redis y monitorea los eventos del contrato inteligente mediante una conexión RPC a Arbitrum. Las imágenes de las obras se almacenan y sirven desde Cloudinary.

#### 2.2 Servicios cloud y costos mensuales

| Componente | Función | Proveedor | Plan | Costo mensual (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Servidor backend | API y monitoreo | Railway.app | 2 vCPU, 4 GB RAM | 25 |
| PostgreSQL | Base de datos | Railway (integrado) | 2 GB + backups | 10 |
| Redis | Cola de tareas | Railway (integrado) | 256 MB | 0 |
| RPC Arbitrum | Conexión a la blockchain | Alchemy | Capa gratuita | 0 |
| Almacenamiento de imágenes | Obras de arte | Cloudinary | 25 GB + CDN | 0 |
| Dominio | URL pública | Namecheap / Cloudflare | .org o .art | 1,25 |
| Correo transaccional | Notificaciones | Resend | 100 correos/día | 0 |
| Monitoreo | Registro de errores | Sentry | Plan gratuito | 0 |
| Total |  |  |  | 36,25 |

La plataforma Railway incluye PostgreSQL y Redis dentro del mismo plan, lo que simplifica la administración. Si el tráfico durante el festival supera las previsiones, se puede escalar a un plan superior por solo 20 dólares adicionales al mes.

#### 2.3 Costos únicos iniciales

| Concepto | Costo (USD) |
| --- | --- |
| Despliegue del contrato inteligente en Arbitrum | 15 |
| Verificación del contrato en Arbiscan | 0 |
| Configuración inicial de servidores | 0 |
| Auditoría de seguridad del contrato (opcional, recomendada) | 3.000 a 5.000 |
| Total sin auditoría | 15 |
| Total con auditoría | 3.015 a 5.015 |

### 3. MONEDA Y RED: JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

#### 3.1 Moneda de pago principal: USDC en Arbitrum

USDC es una stablecoin emitida por Circle, cuyo valor se mantiene estable en una relación de 1:1 con el dólar estadounidense. Su respaldo está verificado por auditorías mensuales publicadas durante más de 41 meses consecutivos. Es un activo regulado en Estados Unidos y cumple con las normativas internacionales aplicables. En Canadá, la adopción de USDC es creciente: Coinbase Canadá ofrece un rendimiento anual del 4,5% por mantenerla y Paytrie ha ampliado su infraestructura para facilitar su uso.

Arbitrum es una capa 2 de Ethereum que agrupa múltiples transacciones y las registra en la red principal de forma periódica, lo que reduce drásticamente los costos. Es la capa 2 con mayor valor total bloqueado (16.640 millones de dólares) y ha procesado más de 2.100 millones de transacciones acumuladas. El precio de cada transferencia en esta red es de apenas 0,002 dólares. Su solidez está respaldada por instituciones como BlackRock, Franklin Templeton y Robinhood.

#### 3.2 Comparativa de costos por transacción

| Moneda | Red | Costo por transferencia | Costo de intercambio a ETH | Porcentaje sobre venta de 50 USD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USDC | Arbitrum | 0,002 USD | 0,08 USD | 0,16% |
| USDC | Ethereum capa 1 | 0,25 USD | 3,20 USD | 6,9% |
| USDT | Arbitrum | 0,002 USD | 0,08 USD | 0,16% |
| ETH | Arbitrum | 0,002 USD | – | 0,004% |
| BTC | Bitcoin capa 1 | 1,50 a 5,00 USD | – | 3% a 10% |

Proyección para 225 transacciones (un festival):

- USDC en Arbitrum: 18,45 USD en comisiones totales.

- USDC en Ethereum capa 1: 776,25 USD.

- Ahorro de 757,80 USD por festival solo en comisiones de red.

#### 3.3 Volatilidad y estabilidad

| Activo | Volatilidad diaria promedio | ¿Apto para comercio? |
| --- | --- | --- |
| USDC | 0,00% | Excelente |
| USDT | 0,01% | Bueno |
| ETH | 3% a 8% | Riesgo alto |
| BTC | 2% a 5% | Inaceptable |

USDC garantiza que el comprador pague exactamente el precio acordado y que el artista reciba el valor esperado, sin que las fluctuaciones del mercado cripto afecten la operación.

#### 3.4 Opción secundaria: ETH en Arbitrum

Se puede aceptar ETH como método de pago alternativo. Para evitar la exposición a la volatilidad, el sistema puede convertir automáticamente el ETH recibido a USDC mediante un intercambio descentralizado en Arbitrum con un costo adicional de aproximadamente 0,08 dólares por operación.

### 4. FUNCIONAMIENTO DE LA API Y FLUJO DE COMPRA

#### 4.1 Flujo completo de una compra

El proceso de compra se desarrolla en nueve pasos:

- El visitante explora el catálogo, donde cada obra muestra su precio en dólares estadounidenses y su equivalente exacto en USDC.

- Al decidir la compra, pulsa el botón correspondiente. El frontend envía una solicitud de creación de orden al backend.

- El backend registra la orden con estado «pendiente» y devuelve los datos necesarios para que el comprador ejecute la transacción en la blockchain: un identificador único, la dirección del contrato inteligente de custodia y los parámetros requeridos.

- El comprador, a través de su billetera digital, firma y envía la transacción al contrato inteligente en Arbitrum. Si el pago es en USDC, primero autoriza la transferencia del monto al contrato.

- El contrato inteligente bloquea los fondos y emite un evento confirmando la creación del depósito.

- El monitor del backend detecta el evento, actualiza la orden al estado «pagado» y guarda el identificador de la transacción.

- La ONG entrega la obra física al comprador. Una vez confirmada la recepción, accede al panel de administración y autoriza la liberación del pago. Esta autorización se firma con una billetera hardware, sin que la clave privada salga del dispositivo.

- El contrato inteligente transfiere los fondos en USDC (o ETH) directamente a la billetera del artista.

- El artista recibe el pago en su billetera de Arbitrum. Si desea convertir los fondos a moneda local, puede hacerlo mediante servicios de intercambio entre pares disponibles en Cuba.

#### 4.2 Descripción de los servicios de la API

La interfaz de programación de aplicaciones expone varios puntos de acceso públicos y protegidos.

Catálogo público. Una petición de tipo GET a la ruta de obras devuelve una lista con los datos de cada pieza: identificador único, título, nombre y dirección de billetera del artista, precio en dólares estadounidenses, equivalente en USDC, y las direcciones de las imágenes optimizadas servidas desde la red de distribución de contenido.

Creación de órdenes. Al enviar una petición de tipo POST con los datos de la obra, la dirección del artista, la dirección del comprador, el importe y la moneda seleccionada, el sistema responde con un identificador único de orden y un identificador de 32 bytes para la blockchain. También devuelve la dirección del contrato inteligente de custodia, el método que debe invocarse y los parámetros exactos que el comprador utilizará en su transacción.

Confirmación de pago. Una vez que el comprador ha enviado la transacción, puede notificar al backend el identificador de la misma mediante una petición POST. El sistema marca la orden como pagada y la deja a la espera de la liberación por parte de la ONG. Adicionalmente, el monitor de blockchain confirma la operación de forma automática.

Liberación de pago. Un punto de acceso protegido con autenticación JWT permite a la ONG liberar los fondos. El backend prepara la transacción, que debe ser firmada por la billetera hardware del administrador. Una vez emitida la firma, el backend envía la transacción a la red y actualiza la orden con el estado «liberado».

Autenticación de administradores. El inicio de sesión se realiza mediante una petición POST con nombre de usuario y contraseña, que devuelve un token de acceso con validez de 30 minutos.

Panel del artista. En una fase posterior al producto mínimo viable, se habilitará un punto de acceso que permita al artista consultar el estado de sus obras vendidas, los importes y las fechas de liberación.

La aplicación móvil que se desarrollará en paralelo deberá integrar una biblioteca de conexión a billeteras digitales para construir y enviar las transacciones al contrato inteligente usando los datos proporcionados por la API.

### 5. ARQUITECTURA TÉCNICA DEL SISTEMA

#### 5.1 Organización de los componentes

El sistema se estructura en tres niveles principales:

Nivel de presentación. El frontend, construido con React y TailwindCSS, es el punto de contacto con los usuarios. Ofrece el catálogo de obras, el proceso de pago guiado con conexión directa a billeteras digitales, y los paneles de administración para la ONG. La interfaz está diseñada para funcionar como una aplicación web progresiva instalable en dispositivos móviles.

Nivel de negocio. El backend, desarrollado con FastAPI sobre Python, expone la API REST, gestiona la autenticación y la lógica de negocio, y coordina la comunicación con la base de datos, Redis y la blockchain. Se apoya en SQLAlchemy para el acceso a datos y en Web3.py para interactuar con el contrato inteligente.

Nivel de datos y blockchain. PostgreSQL almacena la información de artistas, obras y órdenes, garantizando integridad referencial y transaccionalidad. Redis funciona como caché y como cola de mensajes para las tareas asíncronas de monitoreo ejecutadas con Celery. El contrato inteligente ArtEscrow, desplegado en Arbitrum, gestiona la custodia de los pagos en USDC y ETH, controlando el bloqueo y la liberación de fondos.

Las imágenes se almacenan en Cloudinary y se distribuyen a través de su red de distribución de contenido, lo que aligera la carga del servidor principal y acelera la visualización.

#### 5.2 Tecnologías utilizadas

| Capa | Tecnología | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React 18, Vite, TailwindCSS, ethers.js | Aplicación rápida, diseño adaptable, conexión nativa a billeteras. |
| Backend | Python 3.12, FastAPI, Uvicorn, SQLAlchemy 2.0 | Alto rendimiento, tipado fuerte, biblioteca madura para blockchain. |
| Base de datos | PostgreSQL | Transacciones ACID, integridad referencial, escalabilidad. |
| Caché y colas | Redis + Celery | Ejecución de monitoreo de blockchain en segundo plano. |
| Blockchain | Arbitrum One + Solidity | Costos ultrabajos, seguridad heredada de Ethereum, alta velocidad. |
| Despliegue | Docker Compose, Railway, GitHub Actions | Integración y despliegue continuos, escalado sin intervención manual. |
| Almacenamiento | Cloudinary CDN | Imágenes adaptadas automáticamente, carga rápida global. |

#### 5.3 Seguridad

Autenticación. El acceso al panel de administración se realiza mediante tokens JWT con una validez de 30 minutos, acompañados de tokens de refresco para evitar reintroducir credenciales constantemente.

Gestión de claves privadas. La clave privada de la ONG que permite liberar los pagos se almacena exclusivamente en una billetera de hardware Ledger. El backend nunca tiene acceso a esta clave. El panel de administración se conecta directamente a la billetera para solicitar la firma de la transacción; una vez firmada, el backend la transmite a la red.

Contrato inteligente. Incluye protecciones contra ataques de reentrada mediante el estándar ReentrancyGuard de OpenZeppelin. El código será verificado públicamente en Arbiscan y se someterá a una auditoría externa antes del lanzamiento.

Backend. Se aplican políticas de intercambio de recursos de origen cruzado restringidas, limitación de velocidad en los puntos de acceso públicos, validación estricta de todas las entradas y análisis periódico de dependencias.

Base de datos. Solo es accesible desde el backend mediante la API. Las credenciales de acceso se almacenan en variables de entorno y se realizan copias de seguridad diarias.

#### 5.4 Escalabilidad

El sistema está dimensionado para soportar el tráfico previsto durante el festival: 500 usuarios concurrentes y un ritmo aproximado de dos compras por minuto. Railway permite aumentar los recursos verticalmente con un solo clic si la demanda supera las proyecciones. Para un crecimiento a largo plazo, se puede migrar la infraestructura a un clúster con balanceador de carga sin modificar la lógica de la aplicación.

### 6. HOJA DE RUTA DE DESARROLLO

| Fase | Duración | Actividades | Entregables |
| --- | --- | --- | --- |
| F1: Configuración | Semana 1 | Desplegar el contrato en Arbitrum One, crear el proyecto en Railway, configurar la base de datos y las migraciones. | Contrato verificado en Arbiscan, backend operativo con puntos de acceso de prueba. |
| F2: Núcleo del producto mínimo viable | Semanas 2 a 4 | Desarrollar la gestión de obras y artistas, la creación y consulta de órdenes, y el monitor de blockchain. | API funcional, panel de administración básico y panel para artistas con estado de órdenes. |
| F3: Integración con billeteras | Semanas 5 a 6 | Implementar el proceso de pago con MetaMask y WalletConnect, incluyendo la autorización de USDC y la llamada al contrato de custodia. | Flujo de compra completo probado en la red de pruebas de Arbitrum. |
| F4: Auditoría | Semana 7 | Revisión externa del contrato inteligente por una firma especializada. | Informe de auditoría y correcciones aplicadas. |
| F5: Pruebas | Semanas 8 y 9 | Ejecutar pruebas de carga, validar la experiencia de usuario con personas reales y ajustar los detalles finales. | Informe de pruebas y versión estable candidata a producción. |
| F6: Lanzamiento | Semana 10 | Desplegar la versión final en producción, redactar la documentación y capacitar al personal de la ONG. | Plataforma lista para el festival. |

Fecha objetivo: primera semana de septiembre de 2026.

### 7. CONCLUSIÓN Y PRÓXIMOS PASOS

#### 7.1 Resumen de la propuesta

| Aspecto | Decisión | Beneficio |
| --- | --- | --- |
| Moneda de pago | USDC | Estabilidad 1:1 con el dólar, eliminación del riesgo de volatilidad. |
| Red blockchain | Arbitrum | Costo de 0,002 dólares por transacción, 42 veces más barato que la capa 1 de Ethereum. |
| Backend | FastAPI + PostgreSQL | Alto rendimiento, ecosistema Python maduro, tipado fuerte. |
| Contrato inteligente | ArtEscrow en Solidity | Custodia segura, liberación controlada por la ONG, posibilidad de reembolso automático. |
| Infraestructura | Railway + Alchemy | 36,25 dólares mensuales, escalabilidad inmediata, administración mínima. |

#### 7.2 Riesgos y mitigaciones

| Riesgo | Mitigación |
| --- | --- |
| La ONG no obtiene financiamiento | Solo se ha invertido tiempo de estudio, no recursos económicos. El conocimiento generado se puede aplicar a futuros proyectos. |
| Plazos ajustados para septiembre | La arquitectura modular y la separación clara de responsabilidades entre el backend y la aplicación permiten iniciar el desarrollo de inmediato una vez firmado el acuerdo. |
| Cambios en los requisitos | La API y el contrato inteligente están diseñados de forma desacoplada, lo que permite modificar partes del sistema sin afectar al resto. |
| Sanciones internacionales relacionadas con Cuba | Asesoría legal especializada desde el inicio. Los pagos no transitan por el sistema bancario estadounidense: los artistas reciben stablecoins directamente en sus billeteras y las convierten a pesos cubanos mediante servicios de intercambio locales. |

#### 7.3 Próximos pasos inmediatos

- Revisión y aprobación de esta propuesta por parte de la ONG Pont Culturel.

- Despliegue de una demostración funcional en la red de pruebas Arbitrum Sepolia.