PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA – PRESUPUESTO ELEVADO
Plataforma de Venta de Arte con Criptomonedas
Para: ONG Pont Culturel

| Versión | 3.0 – Presupuesto Elevado |
| --- | --- |
| Fecha | 1 de Mayo del 2026, 3:23 AM |
| Preparado por | Daniel R. Crespo |

### ÍNDICE

- Resumen Ejecutivo

- Introducción y Alcance del Proyecto

- Requerimientos de Negocio y Partes Interesadas

- Arquitectura de Pagos y Justificación de Mercado

- Análisis Comparativo de Referencias de la Industria

- Funcionamiento de la API y Flujo de Compra

- Arquitectura Técnica del Sistema

- Seguridad y Cumplimiento Normativo

- Hoja de Ruta y Plan de Desarrollo

- Riesgos y Mitigación

- Conclusión y Próximos Pasos

- Apéndice: Fuentes de Referencia

### 1. RESUMEN EJECUTIVO

Este documento presenta la solución técnica completa para la plataforma de venta de arte de la ONG Pont Culturel, que operará durante el festival de septiembre de 2026 y, posteriormente, como mercado permanente de arte digital. La propuesta ha sido diseñada siguiendo estándares internacionales como el marco IEEE 2140.5-2020 para custodia de criptoactivos y el Stablecoin Standard en materia de transparencia y respaldo, así como las mejores prácticas en arquitectura de contratos inteligentes.

La solución se articula en torno a cuatro pilares estratégicos:

Rendimiento financiero óptimo. La combinación de USDC sobre Arbitrum reduce el costo de cada transacción a 0,002 dólares, lo que representa un ahorro del 98% frente a las pasarelas de pago tradicionales. El mercado de stablecoins, valorado en cerca de 250.000 millones de dólares a mayo de 2025, muestra un crecimiento sostenido: el uso de USDC aumentó un 337% interanual y hoy representa el 68% de todos los pagos con criptomonedas.

Infraestructura de grado empresarial. Railway con balanceo de carga, PostgreSQL con réplicas de lectura y monitoreo continuo mediante Sentry. El costo mensual completo asciende a 57,25 dólares, con capacidad de escalar sin intervención manual.

Seguridad de nivel institucional. El contrato inteligente de custodia, verificado públicamente en Arbiscan, incluye protección contra ataques de reentrada. Las claves privadas de la ONG se gestionan mediante una billetera de hardware Ledger que nunca se conecta a los servidores. La autenticación se realiza con tokens JWT de corta duración y rotación automática.

Validación de mercado. Arbitrum procesa 1,5 millones de transacciones diarias con un valor total bloqueado de 2.800 millones de dólares. El 64% de los comerciantes prefiere stablecoins en soluciones de capa 2, y más de 32.000 negocios en el mundo ya aceptan criptomonedas como medio de pago.

### 2. INTRODUCCIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO

#### 2.1 Visión del proyecto

Crear una plataforma de comercio electrónico especializada que permita a la ONG Pont Culturel promocionar y vender las obras de los artistas cubanos asociados, tanto durante la feria de septiembre como en su operación posterior. La plataforma elimina las barreras financieras tradicionales al permitir pagos con criptomonedas, ofreciendo una solución rápida, segura y de alcance global.

#### 2.2 Objetivos clave

- Lanzar para la feria. Disponer de una versión funcional, estable y segura de la plataforma en la primera semana de septiembre de 2026.

- Facilitar ventas globales. Permitir la compra de obras por parte de coleccionistas de cualquier país, utilizando principalmente USDC y, de forma secundaria, ETH.

- Empoderar a los artistas. Proveer una vitrina digital profesional y un medio de cobro eficiente, evitando las demoras y los costos de la banca tradicional.

- Demostrar tracción. Validar el modelo de negocio durante la feria para atraer a más artistas, compradores y futuras rondas de inversión.

#### 2.3 Valor aportado

Para la ONG. Una herramienta innovadora que moderniza su propuesta, atrae a un nuevo perfil de coleccionista tecnológico y posiciona a la organización como referente en el sector cultural.
Para los artistas. Acceso a un mercado global sin intermediarios costosos. Los pagos se reciben en minutos, con la opción de mantener los fondos en criptoactivos o convertirlos a moneda local.
Para los coleccionistas. Una experiencia de compra fluida, segura y cotidiana para el público que ya utiliza criptomonedas, con la certeza de que apoyan directamente una causa social.
Para el inversor. Un modelo de negocio respaldado por datos concretos de mercado que muestran un crecimiento del 337% en el uso de USDC y un ahorro del 98% en costos frente a los sistemas de pago tradicionales.

### 3. REQUERIMIENTOS DE NEGOCIO Y PARTES INTERESADAS

#### 3.1 Partes interesadas

| Parte interesada | Rol | Interés principal |
| --- | --- | --- |
| ONG Pont Culturel | Operador del festival | Recaudar fondos para los artistas y mostrar innovación tecnológica. |
| Artistas cubanos | Beneficiarios finales | Vender sus obras y recibir pagos de forma rápida y segura. |
| Coleccionistas | Compradores | Adquirir arte con criptomonedas y apoyar una causa social. |
| Equipo de desarrollo | Constructores | Implementar una solución robusta, escalable y segura. |
| Reguladores canadienses | Supervisores | Garantizar el cumplimiento de normativas de prevención de lavado de dinero y sanciones internacionales. |

#### 3.2 Requerimientos funcionales para el producto mínimo viable

- Catálogo digital de artistas. Perfiles curados con biografía, declaración artística y galería de obras. Cada pieza dispone de una página propia con imágenes de alta resolución, descripción, técnica, dimensiones y precio en dólares, con conversión en tiempo real a las criptomonedas admitidas.

- Pasarela de pago con criptomonedas. Integración directa con el contrato inteligente de custodia desplegado en Arbitrum. El comprador conecta su billetera mediante MetaMask o WalletConnect y completa la transacción en segundos.

- Sistema de custodia. Los fondos se bloquean en el contrato inteligente. Una vez que la ONG confirma la entrega de la obra y el comprador notifica la recepción satisfactoria —o transcurrido un plazo predefinido—, la ONG libera el pago al artista.

- Panel de administración para la ONG. Permite gestionar artistas y obras, visualizar transacciones en tiempo real, controlar el proceso de custodia y generar informes de ventas.

- Panel para el artista. Ofrece visibilidad sobre el estado de cada obra: disponible, vendida, con pago pendiente de liberación o liberado, así como el historial completo de ventas.

- Diseño atractivo y adaptable. Interfaz visualmente cuidada para la exhibición de arte, optimizada para dispositivos móviles y tabletas.

#### 3.3 Requerimientos no funcionales

- Rendimiento. Soporte para 500 usuarios simultáneos, con un tiempo de carga de página inferior a dos segundos.

- Disponibilidad. 99,9% de tiempo de actividad durante el festival, con monitoreo continuo.

- Seguridad. Cumplimiento de los estándares OWASP, claves privadas en billetera de hardware sin exposición a los servidores, y auditoría de seguridad externa.

- Escalabilidad. Infraestructura elástica que absorbe picos de tráfico sin degradar el servicio.

- Cumplimiento normativo. Alineación con la Ley de Stablecoins de Canadá y con las regulaciones aplicables en materia de prevención de lavado de dinero.

### 4. ARQUITECTURA DE PAGOS Y JUSTIFICACIÓN DE MERCADO

#### 4.1 Moneda de pago principal: USDC en Arbitrum

USDC es una stablecoin respaldada por dólares estadounidenses y activos del Tesoro de Estados Unidos. Circle, su emisor, publica auditorías mensuales desde hace más de 41 meses. La moneda está regulada en Estados Unidos y cumple con los requisitos de la normativa europea MiCA. En Canadá, su adopción se acelera: Coinbase Canadá ofrece un rendimiento del 4,5% anual por mantenerla, y Paytrie ha extendido su infraestructura para facilitar su uso.

Arbitrum es la capa 2 de Ethereum con mayor valor total bloqueado (16.640 millones de dólares). Procesa 1,5 millones de transacciones al día y ha acumulado más de 2.100 millones de operaciones. El costo por transferencia es de 0,002 dólares, y la participación de USDC en la red ha pasado del 44% al 58% en meses recientes, con respaldo activo de BlackRock, Franklin Templeton y Robinhood.

#### 4.2 Comparativa de costos por transacción

| Moneda | Red | Costo por transferencia | Porcentaje sobre venta de 50 USD |
| --- | --- | --- | --- |
| USDC | Arbitrum | 0,002 USD | 0,004% |
| USDC | Ethereum capa 1 | 0,25 USD | 0,5% |
| USDT | Arbitrum | 0,002 USD | 0,004% |
| ETH | Arbitrum | 0,002 USD | 0,004% |
| BTC | Bitcoin capa 1 | 1,50 a 5,00 USD | 3% a 10% |
| Tarjeta de crédito | Visa/Mastercard | 2,5% a 3,5% + 0,30 USD | 3,1% a 4,1% |

Proyección para 225 transacciones (un festival):

- USDC en Arbitrum: 18,45 USD total (0,08% del ingreso bruto).

- Tarjeta de crédito tradicional: entre 697,50 y 922,50 USD.

- Ahorro con cripto: entre 679,05 y 904,05 USD por festival.

#### 4.3 Tendencias de mercado

- Más de 7.800 millones de dólares en stablecoins están depositados en Arbitrum, con un volumen de transferencias de 74.000 millones de dólares en los últimos 30 días, lo que demuestra una liquidez y madurez suficientes para procesar pagos sin interrupciones.

- Las empresas ahorrarán 26.000 millones de dólares hasta 2028 mediante pagos con stablecoins, según Juniper Research.

- El 41% de los comerciantes ya liquida en criptomonedas, frente al 27% del año anterior, una tendencia que continuará acelerándose.

### 5. ANÁLISIS COMPARATIVO DE REFERENCIAS DE LA INDUSTRIA

#### 5.1 Estándares y marcos de referencia

| Estándar | Descripción | Aplicación en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| IEEE 2140.5-2020 | Marco de custodia para criptoactivos | El contrato ArtEscrow implementa custodia no custodiada con liberación condicional, en línea con la lógica de este estándar. |
| Stablecoin Standard | Normas operativas y de transparencia | USDC cumple con todas las exigencias: auditorías mensuales y respaldo total uno a uno. |
| Circle Contracts API | Plataforma de contratos inteligentes para custodia | Nuestro ArtEscrow sigue el mismo modelo: crear depósito, verificar condición, liberar o reembolsar, una arquitectura ya validada por Circle para USDC. |

#### 5.2 Casos de éxito y aprendizaje

| Proyecto | Similitud | Lección aprendida |
| --- | --- | --- |
| One Ocean Foundation (colección NFT) | ONG que utilizó blockchain para vender arte digital. | Vendieron la totalidad de los NFT en menos de un mes. Demuestra que el público responde de forma positiva a la unión de arte, blockchain y causa social. |
| Brush of Hope (Malasia) | Exposición de arte con NFT y criptomonedas para recaudar fondos. | Combinaron elementos Web2 y Web3, vendiendo el 100% de las obras. Validan el modelo híbrido, físico y digital, que aplicaremos. |
| Ecosistema Tezos Art (2025) | Más de 500.000 NFT vendidos en un año. | La adopción institucional del arte en blockchain es una realidad. Museos como el Musée d'Orsay ya participan activamente. |

### 6. FUNCIONAMIENTO DE LA API Y FLUJO DE COMPRA

#### 6.1 Flujo completo de una compra

- El visitante accede al catálogo, donde cada obra muestra su precio en dólares y la conversión exacta a USDC y ETH.

- Al decidir la compra, pulsa el botón correspondiente. El frontend solicita al backend la creación de una orden.

- El backend registra la orden con estado «pendiente» y devuelve los datos necesarios para ejecutar la transacción en blockchain: identificador único, dirección del contrato de custodia, método que debe llamarse y parámetros requeridos.

- El comprador, desde su billetera, firma la autorización del token USDC si es necesario y, a continuación, la transacción hacia el contrato de custodia.

- El contrato emite un evento confirmando la creación del depósito y los fondos quedan bloqueados.

- El monitor en segundo plano detecta el evento, actualiza el estado de la orden a «pagado» y registra el identificador de la transacción.

- La ONG entrega la obra y, una vez confirmada la recepción, el administrador autoriza la liberación desde el panel, firmando con la billetera de hardware.

- El contrato inteligente transfiere los fondos al artista y emite un evento de liberación.

- El artista recibe los fondos en su billetera de Arbitrum. Si desea convertirlos a moneda local, utiliza servicios de intercambio entre pares disponibles en Cuba.

#### 6.2 Descripción de los servicios de la API

Catálogo público. Una petición GET a la ruta de obras devuelve una lista con los datos completos de cada pieza: identificador, título, datos del artista, precio en dólares, equivalente en USDC y ETH, e imágenes.

Creación de órdenes. Al enviar una petición POST con el identificador de la obra, la dirección del artista, la dirección del comprador, el importe y la moneda, el sistema responde con el identificador único de la orden, un identificador de 32 bytes para la blockchain, la dirección del contrato de custodia y los parámetros que el comprador utilizará en su transacción.

Confirmación de pago. Una petición POST con el identificador de la transacción permite al frontend notificar el envío del pago. El sistema actualiza la orden al estado «pagado».

Liberación de pago. Accesible solo para administradores autenticados. Una petición POST a la ruta de liberación, acompañada de un token JWT y la firma de la billetera de hardware, ejecuta la transferencia de los fondos al artista.

Autenticación de administradores. Una petición POST con credenciales devuelve un token de acceso con 30 minutos de validez y un token de refresco.

Panel del artista. En la fase posterior al producto mínimo viable, una petición GET autenticada devolverá el listado de órdenes del artista con sus estados, importes y fechas.

### 7. ARQUITECTURA TÉCNICA DEL SISTEMA

#### 7.1 Organización de los componentes

Nivel de presentación. React 18 con Vite y TailwindCSS proporciona una aplicación de una sola página, rápida e instalable como aplicación progresiva. Las imágenes se entregan a través de la red de distribución de contenido de Cloudinary, que las optimiza dinámicamente en formato y resolución según el dispositivo.

Nivel de negocio. FastAPI sobre Python 3.12 gestiona la lógica de la plataforma. Los trabajadores Uvicorn procesan las peticiones de forma asíncrona. La comunicación con la blockchain se realiza mediante la biblioteca Web3.py, y el acceso a datos mediante SQLAlchemy 2.0.

Nivel de datos y procesamiento asíncrono. PostgreSQL almacena la información principal con réplicas de lectura opcionales. Redis funciona como caché y como cola de mensajes para Celery, que ejecuta en segundo plano el monitoreo de la blockchain y las notificaciones.

Nivel blockchain. El contrato ArtEscrow, programado en Solidity con las bibliotecas de OpenZeppelin, se despliega en Arbitrum One. Gestiona depósitos en USDC y ETH, libera fondos bajo autorización de la ONG y permite el reembolso automático si el plazo de liberación se supera.

#### 7.2 Tecnologías utilizadas

| Capa | Tecnología | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React 18, Vite, TailwindCSS, ethers.js v6 | Aplicación rápida, diseño atractivo para galería, conexión nativa a billeteras. |
| Backend | Python 3.12, FastAPI, Uvicorn, SQLAlchemy 2.0 | Alto rendimiento, tipado fuerte, biblioteca Web3.py madura, programación asíncrona. |
| Base de datos | PostgreSQL + réplica de lectura | Integridad referencial, escalabilidad horizontal, copias de seguridad automatizadas. |
| Caché y colas | Redis + Celery | Monitoreo de blockchain en segundo plano sin bloquear la API. |
| Blockchain | Arbitrum One + Solidity (OpenZeppelin) | Costos ultrabajos, seguridad heredada de Ethereum, protección ReentrancyGuard. |
| Despliegue | Docker Compose, Railway, GitHub Actions | Integración y despliegue continuos, escalado automatizado. |
| CDN | Cloudinary | Optimización dinámica de imágenes, carga diferida, adaptación a cada dispositivo. |
| Monitoreo | Sentry + UptimeRobot | Alertas en tiempo real, registro centralizado de errores. |

### 8. SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO

#### 8.1 Medidas de seguridad

| Capa | Medida | Estándar de referencia |
| --- | --- | --- |
| Contrato inteligente | ReentrancyGuard, auditoría externa previa al lanzamiento. | IEEE 2140.5-2020 |
| Billeteras | Clave privada de la ONG en billetera de hardware Ledger. El backend solo prepara la transacción; la firma se realiza desde el panel de administración. | NIST SP 800-63 |
| Autenticación | Tokens JWT con expiración de 30 minutos, tokens de refresco y autenticación de doble factor para el panel de administración. | OWASP ASVS |
| Backend | CORS restringido, limitación de velocidad, validación estricta de entradas con Pydantic. | OWASP Top 10 |
| Base de datos | Acceso exclusivo desde la API, credenciales en variables de entorno, copias de seguridad diarias encriptadas. | GDPR y PCI-DSS |
| Comunicaciones | TLS 1.3 con certificados emitidos por Let's Encrypt. | NIST SP 800-52 |

#### 8.2 Cumplimiento normativo

Ley de Stablecoins de Canadá. USDC, respaldado uno a uno y emitido por una entidad regulada, satisface los requisitos de la legislación vigente desde marzo de 2026.
Prevención de lavado de dinero y conocimiento del cliente. La ONG verificará la identidad de los artistas, pero no la de los compradores. El contrato inteligente proporciona un registro inmutable y trazable de todas las transacciones.
Sanciones internacionales relacionadas con Cuba. La asesoría legal especializada garantizará que el flujo, al ser íntegramente cripto-nativo, no involucre al sistema bancario estadounidense. Los artistas reciben stablecoins de forma directa y las convierten mediante servicios locales de intercambio entre pares.

### 9. HOJA DE RUTA Y PLAN DE DESARROLLO

| Fase | Duración | Actividades clave | Entregables |
| --- | --- | --- | --- |
| Configuración | Semana 1 | Desplegar el contrato en Arbitrum One, crear el proyecto en Railway, configurar la base de datos y las migraciones. | Contrato verificado en Arbiscan, backend operativo con puntos de acceso de prueba. |
| Núcleo del producto mínimo viable | Semanas 2 a 4 | Desarrollar la gestión de obras y artistas, las órdenes de compra y el monitor de blockchain. | API funcional, paneles de administración y de artista básicos. |
| Integración con billeteras | Semanas 5 a 6 | Implementar el proceso de pago con MetaMask y WalletConnect, incluyendo la autorización de USDC y la invocación del contrato de custodia. | Flujo de compra completo verificado en la red de pruebas. |
| Auditoría y seguridad | Semanas 7 y 8 | Auditoría externa del contrato inteligente, refuerzo del backend y ajustes derivados del informe. | Informe de auditoría y correcciones aplicadas. |
| Pruebas | Semanas 9 y 10 | Pruebas de carga con 500 usuarios, validación de experiencia de usuario con público real y revisión final. | Informe de pruebas y versión candidata a producción. |
| Lanzamiento | Semanas 11 y 12 | Despliegue final en producción, documentación completa y capacitación del personal de la ONG. | Plataforma lista para el festival. |

#### 9.1 Presupuesto de servicios profesionales

| Concepto | Costo (USD) |
| --- | --- |
| Desarrollo del backend (FastAPI, base de datos, monitor) | 15.000 |
| Desarrollo del contrato inteligente y auditoría | 8.000 |
| Desarrollo del frontend (React, aplicación progresiva) | 10.000 |
| Infraestructura mensual (12 meses) | 687 |
| Total | 33.687 |

### 10. RIESGOS Y MITIGACIÓN

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| La ONG no obtiene financiamiento | Media | Alto | Solo se ha consumido tiempo de estudio, no recursos financieros. El conocimiento es reutilizable. |
| Plazos ajustados para septiembre | Media | Alto | Arquitectura modular, equipo diferenciado para backend y aplicación, metodología ágil. |
| Cambios en los requisitos | Alta | Medio | API y contrato inteligente desacoplados, diseño flexible que permite iterar sin rehacer el sistema. |
| Sanciones internacionales (Cuba) | Baja | Crítico | Asesoría legal especializada. Flujo cripto-nativo que no toca el sistema bancario estadounidense. |
| Fallo de la red Arbitrum | Muy baja | Crítico | Plan de contingencia documentado: cobro manual mediante una billetera fría de la ONG durante el evento. |
| Ataque al contrato inteligente | Baja | Crítico | Auditoría externa, protecciones contra reentrada y límites de gas. |

### 11. CONCLUSIÓN Y PRÓXIMOS PASOS

El mercado de stablecoins ha alcanzado una madurez que hace este proyecto viable y rentable. Con un ahorro de hasta el 98% en costos transaccionales frente a los pagos tradicionales, una adopción de USDC que crece al 337% interanual y una infraestructura que procesa 1,5 millones de transacciones diarias con comisiones inferiores al centavo, la combinación de USDC, Arbitrum y el contrato inteligente de custodia ArtEscrow representa la opción técnicamente superior y financieramente más inteligente.

Próximos pasos inmediatos:

- Revisión y aprobación formal de la propuesta por parte de la ONG Pont Culturel.

- Contratación de asesoría legal para validar el flujo financiero con los artistas cubanos.

- Firma del acuerdo y asignación del presupuesto para el inicio del desarrollo.

- Despliegue de una prueba de concepto en la red de pruebas Arbitrum Sepolia como demostración funcional.

### 12. APÉNDICE: FUENTES DE REFERENCIA

| Fuente | Dato clave |
| --- | --- |
| CoinGate H1 2025 Report | USDC creció un 337% y representa el 68% de los pagos con criptomonedas. |
| Outposts.io (febrero 2026) | Arbitrum registra 53 millones de dólares en flujos netos diarios y 7.800 millones en stablecoins. |
| OKX / Arbitrum Insights | La participación de USDC en Arbitrum pasó del 44% al 58%. |
| BlockEden.xyz | Arbitrum procesa 1,5 millones de transacciones diarias con 2.800 millones de dólares en valor bloqueado. |
| Juniper Research | 26.000 millones de dólares de ahorro empresarial con stablecoins previstos para 2028. |
| One Ocean Foundation | Colección completa de NFT vendida en menos de un mes. |
| Brush of Hope | 100% de las obras vendidas combinando elementos Web2 y Web3. |