# PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

Plataforma de Venta de Arte con Criptomonedas
Para: ONG Pont Culturel

| Versión | 1.0 – Bajo Presupuesto |
| --- | --- |
| Fecha | 30 de Abril del 2026 9:42 PM |
| Preparado por | Daniel R. Crespo |

### ÍNDICE

- Resumen Ejecutivo

- Filosofía de la Versión Económica: Principios Rectores

- Infraestructura y Presupuesto Reducido

- Moneda y Red: USDC sobre Arbitrum, la Opción Más Barata

- Pasarela de Pago con Código Abierto y Autogestionada

- Arquitectura Técnica Simplificada

- Estrategia de Desarrollo: MVP y Hoja de Ruta Ágil

- Riesgos y Mitigación en un Contexto de Bajo Costo

- Conclusión y Recomendación Final

- Apéndice: Fuentes de Referencia

### 1. RESUMEN EJECUTIVO

Este documento presenta la versión económica de la plataforma de venta de arte para la ONG Pont Culturel, diseñada para ofrecer una solución funcional, segura y lista para septiembre de 2026, minimizando al máximo la inversión inicial y los costos operativos mensuales.

Meta principal: reducir la inversión en infraestructura en un 85% y los costos de transacción en un 99% frente a las pasarelas de pago tradicionales.

Se logra mediante tres líneas de acción:

Infraestructura de costo cero o mínimo. Se utiliza la capa gratuita de Oracle Cloud, que ofrece una máquina virtual de cuatro núcleos ARM y 24 GB de RAM sin costo. Como alternativa de respaldo, un servidor virtual privado en Hetzner desde cinco dólares mensuales. De esta forma se elimina casi por completo el gasto en servidores.

Eliminación de comisiones. La pasarela de pago es BTCPay Server, un software de código abierto y autogestionado que no cobra comisiones por transacción. El proyecto solo paga la comisión de la red Arbitrum, que asciende a 0,002 dólares por operación.

Desarrollo enfocado en el producto mínimo viable. Se implementa únicamente lo indispensable para la feria (catálogo, pago con billetera digital y custodia básica), dejando las funcionalidades avanzadas para una fase posterior.

### 2. FILOSOFÍA DE LA VERSIÓN ECONÓMICA: PRINCIPIOS RECTORES

Para alcanzar el mínimo costo sin sacrificar la funcionalidad esencial, la propuesta se rige por cinco principios:

| Principio | Descripción | Impacto en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Todo en un VPS | Un solo servidor virtual privado aloja el backend, la base de datos, el sistema de caché y la pasarela de pago. | Ahorro aproximado de 25 dólares mensuales en servicios cloud separados. |
| Código abierto y autogestionado | Se emplean BTCPay Server y Coolify en lugar de servicios de pago. | Elimina el 1% de comisión que cobran procesadores como Coinbase Commerce. |
| Arquitectura simplificada | No se utilizan sistemas complejos de monitoreo en tiempo real; un script programado cada treinta segundos resulta suficiente para el producto mínimo viable. | Reduce la complejidad técnica y el consumo de recursos del servidor. |
| Escalamiento bajo demanda | La arquitectura está diseñada para funcionar en un solo servidor durante la feria. Si el tráfico aumenta, se puede migrar a un plan superior en minutos. | Solo se paga por lo que se necesita, cuando se necesita. |
| Producto mínimo viable riguroso | Solo se desarrollan el catálogo, el proceso de pago con billetera digital y la custodia básica. | Reduce el tiempo de desarrollo y los costos asociados. |

### 3. INFRAESTRUCTURA Y PRESUPUESTO REDUCIDO

#### 3.1 Arquitectura de servidor único

La principal medida de ahorro consiste en consolidar todos los servicios en un solo servidor virtual privado.

| Proveedor | Plan | Especificaciones | Costo mensual | Ideal para |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oracle Cloud | Always Free Tier | 4 núcleos ARM, 24 GB RAM, 200 GB almacenamiento | 0 USD | Opción más potente y económica a largo plazo. |
| Hetzner | CX22 | 2 vCPU, 4 GB RAM, 40 GB SSD | ~5 USD | Excelente equilibrio costo-rendimiento si Oracle no está disponible. |
| Hetzner | CAX21 | 4 vCPU ARM, 8 GB RAM, 80 GB SSD | ~8 USD | Mayor potencia por el mismo precio que otros proveedores. |

Recomendación. La primera opción es solicitar una cuenta gratuita en Oracle Cloud, que proporciona una máquina virtual de cuatro núcleos y 24 GB de RAM sin costo. Si no es posible, un servidor virtual privado en Hetzner por cinco dólares mensuales es la alternativa más económica del mercado.

Sobre este servidor se instalará Coolify, una plataforma gratuita y de código abierto que permite desplegar aplicaciones, bases de datos y servicios con la misma facilidad que Railway o Heroku, pero sobre infraestructura propia.

#### 3.2 Desglose de costos mensuales

| Componente | Proveedor | Costo mensual |
| --- | --- | --- |
| Servidor (Opción A) | Oracle Cloud Free Tier | 0 USD |
| Servidor (Opción B) | Hetzner CX22 | 5 USD |
| Plataforma de despliegue | Coolify (autoinstalado) | 0 USD |
| Base de datos PostgreSQL | Autoinstalada en el VPS | 0 USD |
| Redis (caché y colas) | Autoinstalado en el VPS | 0 USD |
| Conexión a Arbitrum | Alchemy (capa gratuita) | 0 USD |
| Pasarela de pago | BTCPay Server (autoinstalado) | 0 USD |
| Almacenamiento de imágenes | Cloudinary (plan gratuito) | 0 USD |
| Dominio (URL pública) | Namecheap / Cloudflare | 1,25 USD |
| Total mensual (Opción A) |  | 1,25 USD |
| Total mensual (Opción B) |  | 6,25 USD |

Ahorro clave. La infraestructura mensual de la versión profesional costaba 36,25 dólares. Esta versión económica la reduce a 1,25 dólares mensuales, lo que representa un ahorro del 97%.

#### 3.3 Costos únicos de desarrollo

| Concepto | Costo (USD) |
| --- | --- |
| Despliegue del smart contract ArtEscrow en Arbitrum One | 10 |
| Registro de dominio (anual) | 15 |
| Total | 25 |

### 4. MONEDA Y RED: USDC SOBRE ARBITRUM, LA OPCIÓN MÁS BARATA

Se mantiene USDC sobre Arbitrum como la columna vertebral del proyecto por ser la combinación más económica del mercado.

USDC es una stablecoin respaldada uno a uno por el dólar estadounidense, auditada mensualmente por Circle y regulada en Estados Unidos. Al estar diseñada para mantener un valor estable, elimina por completo el riesgo de volatilidad en las transacciones.

Arbitrum es una capa 2 de Ethereum que agrupa miles de transacciones antes de enviarlas a la red principal. Esto reduce drásticamente las comisiones, ya que el costo se reparte entre todas las operaciones del lote.

#### 4.1 Comparativa de costos de transacción

| Moneda | Red | Costo por transferencia | Porcentaje sobre venta de 50 USD |
| --- | --- | --- | --- |
| USDC | Arbitrum | 0,002 USD | 0,004% |
| USDC | Ethereum capa 1 | 0,25 USD | 0,5% |
| Bitcoin | Bitcoin capa 1 | 1,50 a 5,00 USD | 3% a 10% |
| Tarjeta de crédito tradicional | Visa/Mastercard | 2,5% a 3,5% + 0,30 USD | 3,1% a 4,1% |

Proyección para 225 transacciones (un festival):

- USDC en Arbitrum: 0,45 dólares en comisiones totales.

- Tarjeta de crédito tradicional: entre 697,50 y 922,50 dólares.

- Ahorro mínimo por festival: 697 dólares.

#### 4.2 ¿Por qué Arbitrum y no otra capa 2?

Arbitrum ofrece las comisiones más bajas porque es la capa 2 con mayor volumen de transacciones del ecosistema Ethereum. Ninguna otra capa 2 importante ofrece un costo consistentemente menor.

### 5. PASARELA DE PAGO CON CÓDIGO ABIERTO Y AUTOGESTIONADA

#### 5.1 Por qué no se utiliza Coinbase Commerce

La versión profesional proponía Coinbase Commerce por su facilidad de integración. Sin embargo, este servicio cobra una comisión del 1% por cada transacción. En un festival, esto significaría un gasto adicional de 146 dólares por cada 14.625 dólares en ventas. Para la versión económica, se elimina ese costo por completo.

#### 5.2 Alternativa principal: BTCPay Server

BTCPay Server es un procesador de pagos gratuito, de código abierto y autogestionado que se instala en el propio servidor del proyecto. Permite aceptar pagos en criptomonedas sin intermediarios, sin comisiones y con control total sobre los fondos.

Ventajas principales:

- Costo cero. Sin cuotas mensuales ni comisiones por transacción. Solo se pagan las comisiones de red de la blockchain.

- Soporte para USDC en Arbitrum. Es compatible con tokens ERC-20 en redes compatibles con Ethereum Virtual Machine, como Arbitrum.

- Control total. Al ser autogestionado, el proyecto no depende de terceros ni está sujeto a cambios unilaterales en las tarifas.

- Integración con plataformas de comercio electrónico. Dispone de complementos para WooCommerce y Shopify, lo que facilita la conexión con el catálogo de obras.

#### 5.3 Funcionamiento previsto

- Se instala BTCPay Server en el mismo servidor virtual privado donde corre el backend.

- Se configura una tienda dentro de BTCPay para la ONG.

- Se conecta BTCPay a un nodo de Arbitrum utilizando el servicio gratuito de Alchemy.

- Al recibir un pago, BTCPay notifica al backend mediante un webhook.

- El backend actualiza el estado de la orden y continúa con el flujo de custodia.

### 6. ARQUITECTURA TÉCNICA SIMPLIFICADA

Toda la operación se ejecuta en un solo servidor, eliminando la necesidad de múltiples servicios en la nube.

Componentes dentro del servidor:

- Panel de control Coolify, que facilita el despliegue y la administración de los servicios.

- Backend en FastAPI, encargado de gestionar la lógica de negocio, las órdenes de compra y la comunicación con la blockchain.

- Monitor simple, un script en Python ejecutado por una tarea programada cada treinta segundos para consultar los eventos del smart contract.

- Base de datos PostgreSQL, que almacena la información de artistas, obras y órdenes.

- Redis, utilizado como caché y sistema de colas para tareas ligeras.

- BTCPay Server, que actúa como pasarela de pago.

Servicios externos gratuitos:

- Alchemy, que proporciona la conexión a la red Arbitrum sin costo.

- Cloudinary, que almacena y distribuye las imágenes de las obras mediante una red de distribución de contenido.

#### 6.1 Estrategia de monitoreo de bajo costo

En lugar de utilizar servicios de monitoreo de pago, se emplea un script en Python ejecutado por una tarea programada del sistema operativo. Este script consulta cada treinta segundos los eventos del smart contract y actualiza el estado de las órdenes en la base de datos.

Como complemento, pueden utilizarse herramientas gratuitas como Dune Analytics para consultas y dashboards públicos, o Chainrel para notificaciones de eventos blockchain, con una capa gratuita de quinientas notificaciones mensuales.

### 7. ESTRATEGIA DE DESARROLLO: MVP Y HOJA DE RUTA ÁGIL

Para minimizar los costos de desarrollo, la hoja de ruta se enfoca en un producto mínimo viable estricto.

Prioridad 1 (Semanas 1 a 5):

- Catálogo de obras con frontend sencillo y adaptable a dispositivos móviles.

- Backend con interfaz de programación de aplicaciones REST para crear y consultar órdenes.

- Smart contract ArtEscrow para USDC en Arbitrum.

- Proceso de pago con conexión básica a MetaMask.

- Panel de administración simple: inicio de sesión, visualización de órdenes y liberación de pagos.

Prioridad 2 (Semanas 6 a 7, solo si hay tiempo disponible):

- Notificaciones por correo electrónico a compradores y artistas.

- Panel básico para el artista que muestre el estado de sus ventas.

- Mejoras de diseño y experiencia de usuario.

No incluido en el producto mínimo viable (post-feria):

- Pasarela de pago con tarjeta de crédito (integración de moneda fiduciaria).

- Sistema de subastas.

- Aplicación móvil nativa (la web será una aplicación progresiva instalable).

- Foros, comentarios u otras funcionalidades de comunidad.

### 8. RIESGOS Y MITIGACIÓN EN UN CONTEXTO DE BAJO COSTO

La versión económica introduce riesgos específicos que deben gestionarse de forma proactiva.

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Caída del servidor virtual privado | Media | Alto | Configurar un servidor de respaldo gratuito en Oracle Cloud. |
| Fallo en BTCPay Server | Baja | Crítico | Tener documentado un procedimiento manual para recibir pagos en una billetera fría de la ONG durante la feria. |
| Retraso en la detección de pagos | Baja | Medio | El script de monitoreo puede tardar hasta treinta segundos en detectar una transacción. Para el producto mínimo viable, este margen es aceptable. |
| Complejidad del autoservicio | Media | Medio | La configuración inicial de BTCPay Server y Coolify requiere tiempo del equipo técnico. Se documentará cada paso para facilitar futuras intervenciones. |
| Sanciones internacionales (Cuba) | Baja | Crítico | Se mantiene la asesoría legal especializada y el flujo completamente cripto-nativo. Los pagos nunca transitan por el sistema bancario estadounidense; los artistas reciben stablecoins directamente y las convierten mediante servicios locales. |

### 9. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN FINAL

La versión económica es viable y ofrece una reducción de costos operativos de hasta el 97% en comparación con la infraestructura profesional, y un ahorro del 100% en comisiones de pasarela de pago gracias al software libre. La clave reside en la consolidación de todos los servicios en un solo servidor virtual privado y en el uso de herramientas de código abierto para los pagos.

| Concepto | Versión Profesional | Versión Económica | Ahorro |
| --- | --- | --- | --- |
| Infraestructura mensual | 36,25 USD | 1,25 a 6,25 USD | 83% a 97% |
| Pasarela de pago | Coinbase Commerce (1%) | BTCPay Server (0%) | 146 USD por festival |
| Costo total estimado (3 meses) | 254,75 USD | ~15 USD | ~94% |

La arquitectura sigue siendo sólida y segura, y se ha adaptado para funcionar con un presupuesto extremadamente ajustado sin comprometer la funcionalidad principal del festival.

### 10. APÉNDICE: FUENTES DE REFERENCIA

| Fuente | Dato clave |
| --- | --- |
| Oracle Cloud | Cómputo ARM gratuito de hasta 4 núcleos y 24 GB de RAM. |
| Hetzner | Servidores virtuales privados desde 5 dólares mensuales. |
| Coolify | Plataforma de despliegue gratuita y de código abierto. |
| BTCPay Server | Procesador de pagos gratuito y autogestionado. |
| Alchemy | Capa gratuita de conexión RPC para Arbitrum. |
| Cloudinary | Capa gratuita de almacenamiento y red de distribución de contenido para imágenes. |
| Dune Analytics | Plataforma de análisis de datos en blockchain con capa gratuita. |
| Chainrel | Servicio de notificaciones de eventos blockchain con capa gratuita. |